中铁环境科技工程有限公司郫都区团结应急污水处理项目拆除及废旧物资处理竞争性谈判文件

采购编号：ZTHJPDXM-2022-01

竞争性谈判文件

招标组织单位：中铁环境科技工程有限公司

2022 年 11月

目  录

第一部分 谈判公告 ........................................................ 3

第二部分 投标人须知 ........................................................15

第三部分 评审方法 ........................................................ 25

第四部分 合同条款 ........................................................ 28

第五部分 样本格式 ........................................................ 64

# 第一部分 谈判公告

## 1.项目介绍

成都市郫都区团结临时应急污水处理项目承担郫都区团结污水处理厂停产改造期间的污水处理任务，日保底水量为1.5万吨，处理标准需满足污水排放一级标准A标准；该项目建设期3个月，运营期1年。根据《中铁环境科技工程有限公司物资管理办法》现开展郫都区团结应急污水处理项目拆除及废旧物资处理。

## 2.采购方式

本次采购采用公开竞争性谈判方式进行。

## 3.谈判内容及项目概况

3.1招标人：中铁环境科技工程有限公司。

3.2项目名称：中铁环境科技工程有限公司郫都区团结应急污水处理项目拆除及废旧物资处理。

3.3项目基本概况：团结应急污水处理厂位于四川省成都市郫都区团结镇，业主单位为四川省成都市郫都区水务局，占地面积3400m2，用以解决团结污水处理厂提标改造期间的污水处理问题，设计规模1.5万吨/日，建设期90天，运营期365天。该厂于2020年7月初开始施工，2020年10月20日转入商业运营。

团结应急污水处理厂主要分为生产区和办公区，办公区为轻质岩棉板活动板房，设有实验室、中控室、会议室、办公室、厨房、食堂、厕所、宿舍；生产区根据工艺包含提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、生化池、高效沉淀池、接触消毒池、排水渠、污泥浓缩池、污泥脱水间、泥斗、加药间、鼓风机房、配电间、仓库等单体。本次拆除的全部建筑物、结构物均为单层结构，具体结构形式参见下表。

主要建筑物、结构物一览表

| 序号 | 单体名称 | 数量 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加药一体机 | 1 | 基础为钢砼，主体为集装箱 |
| 2 | 污泥脱水一体机 | 1 | 基础为钢砼，主体为集装箱 |
| 3 | 细格栅及旋流沉砂器 | 1 | 基础为钢砼，上部为钢结构 |
| 4 | 加载高效沉淀池 | 2 | 基础为钢砼，主体为集装箱 |
| 5 | RPIP生化池 | 2 | 基础为钢砼，池体为钢结构 |
| 6 | 办公休息区 | 1 | 圈梁为钢砼、地面为素砼，主体为板房 |
| 7 | 仓库 | 1 | 圈梁为钢砼、地面为素砼，主体为板房 |
| 8 | 在线监测间 | 1 | 圈梁为钢砼、地面为素砼，主体为板房 |
| 9 | 风机房 | 1 | 圈梁为钢砼、地面为素砼，主体为板房 |
| 10 | 围墙、道路 | 1 | 基础为素砼 |
| 11 | 提升泵房 | 1 | 钢砼 |
| 12 | 污泥浓缩池 | 1 | 钢砼 |
| 13 | 消毒计量池 | 1 | 钢砼 |

3.4团结应急污水处理项目拆除及废旧物资处理竞争性谈判分为两部分内容：第一部分为各工艺设备、管道、电气及自控仪表等设备实施保护性拆除以及场地复耕工程量；第二部分为厂区废旧钢材、钢筋等物资回收工程量。

3.5工程拆除与废旧物资处置工程量清单，详见附件一《竞争性谈判工程量清单》。

3.6招标底价664000.00元（投标人报价不得低于招标底价）。

3.7工期：拆除工期暂定30天，以招标人下发的开工通知书为准，投标人必须制定合理可行的施工方案及进度计划。

## 4.施工内容及服务要求

4.1拆除内容

团结应急污水处理厂内所有建筑物、结构物全部拆除，地面混凝土破除，厂区内清理干净，建筑垃圾外运处置，复垦种植土回填，场地平整达到复耕条件，完成业主单位验收，拿到业主单位签字盖章的验收文件。

4.2拆除方式

首先拆除需要运回长沙的工艺设备（含RPIR模块）、监控设备、电气设备及自控设备等，各设备拆除为保护性拆除，所有成套设备必须整体拆除，经招标人确认可以分解拆除的除外，不得人为破坏设备，也不得在未经招标人同意的情况下私自拆分设备，以简化工序拆除设备。拆除设备分类堆放，投标人负责装车转运至湖南省长沙市指定地点，运输费用由投标人负责。

然后拆除厂区剩余结构及附属，按照投标人方案制定的拆除顺序，按工艺依次拆除钢结构、钢筋混凝土、基础及路面混凝土等结构及附属，将拆除的建筑垃圾外运消纳处置，清理厂区并进行复垦复耕。拆除下来的钢材、钢筋及其他废旧物资由投标人回收处置。

4.3拆除物资处置方案

4.3.1按照招标人要求运至湖南省长沙市指定的物资仓库。

（1）提升泵房：回转式粗格栅1台、圆形闸门1套、提升泵3台、电动葫芦1套、蜗轮蝶阀3个、超声波液位计1台；

（2）旋流沉砂池：回转式细格栅1台、旋流沉砂器1台、砂水分离器1台、电磁流量计1个、电动球阀2个、手动刀闸阀1个、手动涡轮蝶阀1个、手动涡轮蝶阀1个、垃圾中转桶1台；

（3）RPIR生化池：潜水搅拌机6台、潜水推流器4台、混合液回流泵2台、硝化液回流泵2台、RPIR模块48套、手动涡轮闸阀40个；

（4）风机房：罗茨风机3台、轴流风机5个；

（5）污泥浓缩池：潜水搅拌器2台、手动蝶阀11个;

（6）电气类：提升泵房CB101设备控制箱1台、SB101现场按钮箱1台；旋流沉砂池P2自控一体柜1台、CB201-202设备控制箱2台、CB203-204现场控制箱2台、仪表箱1台；RPIR生化池P3-1自控一体柜1台、SB301-307设备按钮箱14台、仪表箱2台；一体式高效沉淀池自控一体箱2台；消毒计量池P5配电柜1台、紫外消毒整流自控一体柜1台、仪表箱1台、超声波明渠流量计1台；污泥浓缩池CB601-1102设备控制箱1台;污泥脱水一体机自控一体柜1台；风机房1AA进线柜1台、2AA-5AA馈线柜4台、PLC柜1台、SB801按钮箱1台、CB801风机控制箱1台；CB901-905加药一体机控制箱5台等。

4.3.2按照招标人要求运至湖南省长沙市中铁环境装备分公司。

（1）监控系统设备：枪机摄像头4台、球机摄像头8台、视频监视器1台、硬盘录像机1台、多画面分隔处理器1个、数字视频解码设备1台、交换机1台、工业电视柜1台、浪涌保护器12套、系统软件1套、超五类线、电源线等；

（2）RPIR生化池电气：溶解氧分析仪2台、污泥浓度计2台；

（3）在线监测房电气：COD分析仪2台、氨氮分析仪1台、总磷分析仪1台、数据采集仪1台、取样泵2台、总等电位端子箱1台；

（4）办公区电气：弱电箱（交换机保留发往装备分公司，弱电箱废旧处理）；

（5）自控设备：工程机1台、图控软件1套、PLC编程软件1套、激光打印机1台、UPS 1台。

4.3.3按照工程量清单以废旧物资方式回收处置

（1）设备拆卸下来无利用价值配件（管道、卡箍、扁铁等）

（2）办公设备（空调、活动板房等）

（3）拆除下来钢筋、钢材（生化池钢池体及钢构件等）

（4）其他无二次利用价值或二次利用产生间接费用大于原值的的物资。

## 5.投标人资格要求

5.1营业资质要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有合法、有效的营业执照；具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质且安全生产许可证处于有效期。

5.2财务能力要求：具有良好的资金财务状况，注册资金要求不低于50万元人民币。

5.3业绩要求：有类似钢结构拆除业绩优先。

5.4履约信用要求：具有良好的社会信誉，近期没有在其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态的投标人；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；未在中国中铁股份公司处罚期内的投标单位；“信用中国”或各级信用信息共享平台中，投标人未被纳入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，并在投标文件中附投标日期截止日前一周内的“信用中国”或各级信用信息共享平台查询截图。

5.5其他要求：与采购单位存在利害或者隶属关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加。拆除过程中投标人须派驻专职安全员现场监督拆除工作。本项目不接受联合体投标。

## 6.谈判文件的获取

6.1竞争性谈判文件每套售价：500元，售后不退。谈判保证金为50000元，请投标人以银行电汇或者转账的方式将此费用汇入标书费收款账户，汇款账号的单位名称必须与投标人名称完全一致。谈判保证金在开标结束后10个工作日内退还。

6.2凡有意参加投标者，按要求电汇标书款后，将下述资料扫描件发送至招标人指定的电子邮箱（7051719@qq.com），获取招标文件：

（1）具有统一社会信用代码的企业营业执照；

（2）银行汇款购买招标文件费用的回单扫描件；

（3）投标联系人名称及联系方式（含邮箱）。

## 7.标书款及谈判保证金递交

账户名称：中铁环境科技工程有限公司

开户银行：中国银行长沙市洋湖支行

银行账号：589873078319

本次谈判一包一投，不得选取包件中部分谈判内容进行投标。

## 8.谈判的响应和应答文件的递交

8.1谈判公告发布时间为：2022年11月14日10：00时，谈判响应截止时间为：2022年11月18日10：00时。

8.2谈判应答文件递交的时间为：2022年11月18日10:00时。

8.3谈判应答文件递交的截止时间（谈判截止时间，下同）为2022年11月18日10:00。

9.谈判地点：湖南省长沙市岳麓区洋湖湿地街道先导路湘江时代广场A1栋20楼大会议室，请法定代表人和授权委托人准时到现场递交标书。上述安排如有变化，招标人将通过发布公告的媒介发布通知。因疫情原因，不方便现场参加谈判的投标人，提交投标文件扫描件至邮箱7051719@qq.com，在谈判应答文件递交的截止时间前提交，可视频参与谈判。纸质版投标文件在谈判应答文件递交的截止时间前提交，邮寄招标人，招标人信息详见本公告“12.招标人信息”。

10.逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

## 11.发布公告媒介

本次招标公告在中铁环境科技工程有限公司（http://www.crechj.com/）网站上发布。

## 12.招标人信息

招标人：中铁环境科技工程有限公司

联系地址：长沙市岳麓区先导路179号湘江时代广场A1栋20楼

联系人及联系方式：石晓阳 15073132377

附件一：《竞争性谈判工程量清单》

| 序号 | 工程计价细目 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 |  | 项目拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 贮泥斗螺旋输送机 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 贮泥斗螺旋输送机，约11米长 |
| 2 | 贮泥斗拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 钢制立式设备，约6吨 |
| 3 | 箱式配电室 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 套 | 1 |  |  | 箱式配电室，500千伏安。不含与供电部门之间的衔接事务 |
| 4 | 污泥脱水间/加药间等撬装设备拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 套 | 6 |  |  |  |
| 5 | 配电箱/控制箱/配电柜/在线监测柜等拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 22 |  |  |  |
| 6 | 细格栅旋流沉沙器螺旋输送机拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 约4米长 |
| 7 | 细格栅旋流沉沙器拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 钢制立式设备，约5.6吨 |
| 8 | 粗格栅除污机 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 8.2米长 |
| 9 | 泵房内单轨小车 | 清理、拆除、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 离心式鼓风机 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 电动伸缩门拆除 | 清理、拆除、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 樘 | 2 |  |  | 厂区大门伸缩电动门。 |
| 12 | 广照型LED路灯 | 清理、拆除、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 | 空调 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | 组 | 14 |  |  | 单体空调拆除 |
| 14 | 桥架 | 桥架拆除，规格综合考虑。现场勘查后包干工作量 | m | 210 |  |  |  |
| 15 | 电缆 | 电缆拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m | 3640 |  |  |  |
| 16 | 厌氧池 | 清理、拆除、切割、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | t | 500 |  |  | 厌氧池2座，钢制非标水池，约250吨/座 |
| 17 | 厌氧池内塑料蜂窝管 | 拆除外弃消纳处理 | m3 | 72 |  |  |  |
| 18 | 工艺进、出水，雨水管道 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m | 633 |  |  | 工艺进、出水，雨水管道 |
| 19 | 工艺阀门 | 清理、拆除、分类、转运装车、运输等全部工作内容 | 只 | 86 |  |  | 规格型号综合考虑，数量折中包干考虑 |
| 20 | 钢格栅盖板 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m2 | 42 |  |  |  |
| 21 | 池体栏杆拆除 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m | 152 |  |  |  |
| 22 | 拆除护栏网围墙 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m | 140 |  |  |  |
| 23 | 深砖砌检查井 | 清理、拆除、封堵等全部工作内容 | 座 | 2 |  |  | 深10米，拆除2米 |
| 24 | 污泥浓缩池 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 60 |  |  | 钢筋砼结构，10*4*5.5 |
| 25 | 粗格栅池拆除 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 12 |  |  | 钢筋砼结构，6*4*2 |
| 26 | 接触消毒池拆除 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 193 |  |  | 钢筋砼结构，26*4*4 |
| 27 | 厌氧池设备基础钢筋混凝土拆除 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 1209 |  |  | 钢筋砼结构 |
| 28 | 混凝土地面拆除 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 1016 |  |  | 混凝土地面及地沟等零星砼结构拆除综合考虑 |
| 29 | 挖淤泥、流砂 | 清理、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 128 |  |  | 厌氧池，沉砂池等池内淤泥清楚 |
| 30 | 建筑垃圾外运 | 清理、转运垃圾、处置等全部工作内容 | m3 | 2642 |  |  | 建筑垃圾外运费，运距综合，出厂后责任自负，包干单价 |
| 31 | 建渣消纳费 | 建筑垃圾外运集中消纳 | m3 | 2642 |  |  |  |
| 32 | 复垦种植土回填 | 复垦种植土回填 | m3 | 1960 |  |  |  |
| 33 | 平整场地、复耕 | 场地平整达到复耕条件，拿到业主单位验收文件 | m2 | 4368 |  |  |  |
| 34 | 提升泵房 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板屋面及墙面，5*6*6 |
| 35 | 仓库 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板屋面及墙面，5*5*4 |
| 36 | 鼓风机房及配电室 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板屋面及墙面，12*6*4 |
| 37 | 在线监控室 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板屋面及墙面，4*4*3 |
| 38 | 综合楼 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板房，2层，36*4.8*5.6 |
| 39 | 实心砖墙 | 拆除、清理、码垛、转运装车全部工作内容 | m3 | 37 |  |  | 240实体砖墙,2.2米高，70米 |
| 40 | C30商砼补路面 | 破碎、清理、转运垃圾处理等全部工作内容 | m2 | 140 |  |  | 拆除围墙后，恢复原占用路面，C30商砼，250厚。 |
| 41 | 池内污水排除 | 厌氧池、细格栅沉砂池、接触消毒池等的污水排除相关的一切工作内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 与老厂联通深井截断封堵 | 需与新建在运行处理厂配合 | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | RPIR模块保护性拆除 | 拆除、清理、对应零件打包、标号、封存、转运装车、运输等全部工作内容 | 套 | 48 |  |  |  |
| 44 | 配合设备等吊装 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 车 | 6 |  |  | 集装箱及零碎件规整、装箱等 |
|  |  | 合计总价（A） |  |  |  |  |  |
| 第二部分 |  | 废旧物资回收 |  |  |  |  |  |
| 45 | 设备钢材 | 设备钢材根据建造时原设计图纸工程量，实行总价包干制 | 吨 | 400 |  |  | 拆除后回收 |
| 46 | 砼钢 | 砼钢根据建造时原设计图纸工程量，实行总价包干制，含临建板房、围栏、空调办公桌椅等。 | 吨 | 50 |  |  | 拆除后回收 |
|  |  | 合计总价（B） |  |  |  |  |  |
|  |  | 费用总价C=（B-A） |  |  |  |  |  |
|  |  | 增值税金（13%） |  |  |  |  |  |

# 第二部分 投标人须知

## 1.总则

1.1竞争性谈判范围

谈判文件中所列内容是潜在投标人的谈判范围。本次采用统谈分签制，按照谈判结果由中铁环境科技工程有限公司及成交人签订拆除及废旧物资处理合同。

1.2投标人资格要求

见谈判公告第5款“投标人资格要求”。

1.3谈判费用

谈判人应承担所有与竞争性谈判有关的一切费用。

1.4谈判保证金

本次谈判收取谈判保证金，保证金收取金额50000.00 元/包件（大写人民币伍万元整），并于2022年11月17日 17:30之前将竞争性谈判保证金汇入竞争性谈判人以下账户，并自行到主办单位财务部开取收据（可在谈判结束后到财务部开具收据）。谈判保证金汇入账户：

账户名称：中铁环境科技工程有限公司

开户银行：中国银行长沙市洋湖支行

银行账号：589873078319

成交人谈判保证金不予退还，自动转为物资处理及场地恢复保证金，物资处理及场地恢复保证金不足部分必须在成交通知书发出3日内且在签订合同前通过银行转账方式补齐。未成交单位在成交通知书/成交结果通知书发出10个工作日内办理谈判保证金退还手续（无息退还）。

1.5如有下列情形之一，谈判保证金将不予退还；存在围串标行为的，属于投标人重大不良行为，将对投标人作限制交易处理。

（1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交投标人不签订或无故拖延签订合同；

（4）投标人与其他投标人恶意串通的；

（5）法律法规和谈判文件规定的其他情形；

（6）投标人存在围标串标现象的。若有下列情形之一，视为投标人相互串通投标：

a、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e、不同投标人的投标文件相互混装；

f、不同投标人使用同一IP地址上传或下载招标文件和投标文件的；

g、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 2.谈判文件的组成

2.1.谈判文件由以下内容组成：

（1）谈判公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求描述；技术条款；

（4）响应文件的编制要求；

（5）合同条款；

（6）附录：（样本格式）；

（7）招标人所作的一切有效的书面通知，修改及补充都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

2.2投标人要认真阅读和审查谈判文件，如有疑问应在采购单位规定的时间前以书面形式要求采购单位对谈判文件予以澄清。

2.3谈判文件的澄清、修改和变更

2.4招标人将在谈判文件发出后第（ ）天组织安排时间（举行/不举行✔）答疑会。

2.5招标人如需对谈判文件内容做出修改和补充，将在谈判文件递交截止时间至少3日前以补遗书形式通知所有获取谈判文件的投标人，补遗书构成谈判文件的组成部分。

2.6招标人不组织现场勘踏，投标人自行前往。

## 3.响应文件的编制

3.1响应文件文字：中文简体，A4纸打印。

3.2响应文件组成及编制顺序

（1）封皮；

（2）目录（须有页码）；

（3）响应函（附录一）；

（4）首次报价函（附录二）；

（5）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（附录三）；

（6）承诺书（附录四）；

（7）谈判报价明细表（附录五）；

（8）施工组织方案（附录六）；

（9）投标人须知规定的其它材料。

3.3报价部分

投标人应按照招标人和业主单位的要求与规定执行，合理规划充分考虑市场变化进行报价。投标人应按谈判文件格式的要求填写相应表格，在报价说明栏中可以对报价和其它相关信息进一步说明。

本次投标报价分两部分，采用经评审的投标总价最高投标价法，说明如下：

工程量清单第一部分拆除费用总价：A；

工程量清单第二部分废旧物资回收暂定总价：B；

不含税投标总价C=B-A，税金按增值税率13%计算。

3.4成交人每次处理废旧物资时，应在招标人的监督下进行，并配合执行招标人施工现场管理要求，进行切割作业时需按照相关标准做好防护工作。处理废旧物资数量的确认由双方按照招标文件要求在招标人指定的方式方法下确认，如招标人发现成交人在废旧物资处理过程中有偷磅或与磅站人员勾结减少数量等不利于招标人行为的，或成交人无法满足项目处理要求，不能按合同条款履约或中途停止处理造成招标人施工场地占用。引起工期延误等其他损失的，则成交单位无条件退场。采购单位有权从废旧钢材处理预备款中扣除相应的损失。设备钢材及砼钢根据建造时原设计图纸工程量，实行总价包干制。钢材处理：采用过磅进行称重复核，最终过磅重量不作为结算依据。

3.5物资处理及场地恢复保证金

物资处理及场地恢复保证金金额：800000.00元（大写：人民币捌拾万元整），物资处理及场地恢复保证金在成交通知书发出3日以内且在签订合同前通过银行电汇或转账方式补齐至招标人账户：

账户名称：中铁环境科技工程有限公司

开户银行：中国银行长沙市洋湖支行

银行账号：589873078319

凭业主单位签字盖章的验收文件，且办理结算后，退还剩余物资处理及场地恢复保证金手续（无息退还）。

3.6发生下列情形之一者，招标人有权向成交人发出书面违约通知书并提出终止部分或全部拆除及废旧物资处理合同，且不予退还履约保证金。

（1）成交人不履行投标承诺及合同约定的相关条款。

（2）成交人在本次拆除及废旧物资处理预招标的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为即属于下述定义条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响招标人在招标和合同实施过程中的行为；

“欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，弄虚作假，损害谈判人利益的行为。

3.7款项支付方式

成交人先缴纳物资处理及场地恢复保证金，当项目合同履约完成并结算封闭后，招标人将通过银行电汇或转账方式退还成交人账面剩余物资处理及场地恢复保证金（无息退还）。

谈判有效期：120天。

响应文件签署、份数、检查及装订：

正本一份、副本一份；

响应文件的原件与附件均应打印或用不可修改墨水书写。响应文件须由投标人法定代表人或由法定代表人正式授权的代表签名盖章。

响应文件装订：正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。

3.8正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本、副本、电子版不一致时，以纸质正本为准。

## 4.响应文件的递交

4.1响应文件密封

4.1.1投标人应将响应文件正本与副本单独封装在信封内，并标明响应文件正本、副本字样及竞争性谈判项目名称、竞争性谈判编号、物资名称、包件号和单位全称，注明“在2022年11月18日10:00时前不得开启”字样，密封处应有密封章。

4.2响应文件的递交

响应文件递交的截止日期：2022年11月18日10:00时，响应文件不退还。

竞争性谈判截止日期后报送的响应文件将拒绝接收。

在递交截止时间前收到投标人重新递交的响应文件或补充函件仍有效。补充修改的内容被视为响应文件的组成部分。响应文件在递交截止时间后不得撤回、修改或补充。

4.3递交地点：见谈判公告。

## 5谈判程序

5.1谈判流程

主持人按下列程序开启竞争性谈判：

（1）宣布谈判纪律；

（2）宣布谈判小组人员组成、唱标人、记录人、监督人等有关信息；

（3）检查响应文件的密封情况；

（4）按照投标人须知规定确定并宣布谈判顺序；

（5）响应文件开启：按照宣布的谈判顺序公布参加谈判的单位名称、包件号、谈判保证金的递交情况、初次报价并记录在案；

（6）初次报价确认：招标人谈判小组、投标人授权代表、监督人、记录人等有关人员在记录上签字确认，初次报价完毕；

（7）符合性审查：招标人谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行符合性审查，记录有关情况，确定进入谈判程序的供应商名单。

（8）谈判：招标人谈判小组与投标人代表分别进行谈判，逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视谈判情况决定，但至少一个轮次。

（9）二次报价：谈判结束后，投标人进行二次报价。在1小时内未报价视为自动放弃最终报价权利，谈判小组按第一次报价内容进行评审。

（10）二次报价确认：招标人谈判小组、投标人授权代表、监标人、记录人等有关人员在最终报价记录表上签字确认。

（11）谈判结束。

5.2谈判

谈判小组根据谈判文件规定和响应文件审查情况组织谈判，谈判轮次由谈判小组视谈判情况决定。

招标人要求投标人法人代表或其授权委托人在场并签名，否则视为缺席。

投标人的谈判报价与提供的价格折让，撤标以及招标人宣布的其他事项，将在谈判仪式上宣布并记录，任何没有宣布或记录的谈判价及价格折让视为无效。

谈判过程中，招标人谈判小组对投标人响应文件中含义不明确、表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

投标人需要进行澄清，说明或者补充的，应提供授权代表签字确认的书面材料。

如需对原谈判文件的实质性内容作修改，谈判小组将修改建议书提供给招标人并告知所有投标人后终止或继续谈判。

本次逆向竞争性谈判二次谈判招标人设立抽号环节，各投标人按照谈判应答文件递交顺序进行随机抽号，以抽取号码作为二次洽谈顺序。

二次谈判环节结束后，由招标人组织所有投标人进行二次密封报价，并现场将二次报价结果进行公布。

## 6.评审

6.1谈判小组

6.1.1评审由招标人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购、谈判等方面的专家组成。

6.1.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或与投标人有亲属关系的；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对公正评审的；

（3）曾因在招标、评标、竞争性谈判以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审

谈判小组按照谈判文件第三部分“评审方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

## 7.授予合同

7.1招标人将合同授予被确定成交并能圆满履行合同的投标人。

7.2授予合同时，招标人有权对谈判内容的数量和工期予以适当调整，但是其他条件不变。

## 8.成交通知

成交人确定后，招标人向成交人发出成交通知书，成交通知书是招标人对投标人成交资格的正式确认。

## 9.签订合同

9.1成交人应按成交通知书规定的时间和地点与采购单位签订供应合同。

9.2成交通知书发出后，在采招标人规定时间内未签订合同或放弃中标，责任方依法承担法律责任。合同期自合同签订至约定时间结束。

## 10.争议的解决

执行合同过程中出现争议时，买卖双方应本着公平、合理的原则及时友好协商解决。协商解决不成的提交长沙仲裁委申请仲裁解决。仲裁结果为争议的最终解决方案，对双方均有约束力。

# 第三部分 评审方法

## 1.谈判小组的组成

谈判小组由中铁环境科技工程有限公司依法组建，由采购专家和谈判专家组成，人数为3人（含）以上单数，达到公开招标限额的为5人（含）以上单数组成。谈判专家在中国中铁采购专家库中选取或由采购管理部门推荐谈判专家。

## 2.评审方法

2.1评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2.2评审办法：

本次投标报价分两部分，采用经评审的投标总价最高投标价法，说明如下：

工程量清单第一部分拆除费用总价：A；

工程量清单第二部分废旧物资回收暂定总价：B；

不含税投标总价C=B-A，税金按增值税率13%计算。

本次评审采用经评审的最高价法，但低于成本价的或超过招标人可以接受价格的除外。最终报价不符合招标人经测算的合理价格，招标人有权放弃或采取新的谈判活动。

本次拆除及废旧物资处理竞争性谈判，招标人计划选定入围成交人数：1个。

## 3.评审程序及标准

3.1谈判小组分别从资格、形式、价格三个方面进行评审。

3.2形式评审：审核响应文件是否实质性地符合谈判文件的形式审查要求。

3.3资格评审：审核响应文件是否实质性地符合谈判文件的资格审查要求。

3.4报价评审

3.4.1响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；报价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；如果用数字表示的 金额与用文字表示的金额不一致时，以文字金额为准，并修正数字表示的报价、合价；

3.4.2如果单价和合价不符或合价与报价不符，以单价为准，修正合价，以合价为准，修正报价；但单价金额小数点有明显的错误除外。

3.4.3相对于谈判物资的平均成本和市场价格，如果供应商的报价严重失实与偏离，采购单位可拒绝其响应文件。

3.5重大偏差

重大偏差是指那些对关键条文的偏离、保留或反对的条款，如接受将不能实现采购的目的，或将妨碍与满足谈判文件要求的进行公平比较的偏差。

（1）不响应谈判文件要求的；

（2）响应物资数量、规格等条款要求不满足谈判文件要求的；

（3）谈判文件规定可以废标的其他情况；

（4）出现招标人不能接受的条款和要求的，减少或减轻投标人的责任和义务的；

（5）谈判报价明显高低于市场价；

（6）不符合谈判文件的其他情况。

## 4.评审结果

推荐入围成交候选人：招标人谈判小组依照评审办法和标准推荐前3名供应商为入围成交候选人。

确定入围成交人：招标人按照谈判小组推荐名单确定排序第一的入围成交候选人为入围成交人。谈判文件约定选择多个入围成交人时，按推荐排序依次确定。

## 5.纪律

招标单位人员不得向他人透露潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关谈判的其他情况。

有关谈判文件的审查、评估以及与合同有关的保密内容，招标人均不得透露给投标人及其他任何与之无关的单位和个人。

投标人以任何不正当行为企图影响谈判人决策的努力将导致其谈判结果被拒绝。

如果被确定的成交人在招标过程中有腐败或欺骗性行为将被取消成交资格。

## 6.履约能力确认

6.1招标人将对所选择的成交候选人是否有能力圆满的履行合同做出确认，包括实地考察。

# 第四部分 合同条款

合同编号：

中铁环境郫都区团结应急污水处理项目

拆除及废旧物资处理合同

买方：     中铁环境科技工程有限公司

卖方：

签订地点：

拆除及废旧物资处理合同

甲方： 中铁环境科技工程有限公司（以下简称甲方）

地址：湖南省长沙市岳麓区先导路179号湘江时代A1栋20楼

法定代表人：张前

乙方：                                （以下简称乙方）

地址：

法定代表人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就团结镇临时应急污水处理厂拆除及废旧物资处理合同事项协商达成一致，订立本合同。

第一条  乙方注册情况

1.1 企业法人营业执照

统一社会信用代码:

1.2 企业资质证书

资质证书编号：

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

1.3 安全生产许可证

安全生产许可证编号：

许可范围：

有效期：

1.4 乙方为：        纳税人。

第二条 工程概况

2.1工程名称：中铁环境科技工程有限公司郫都区团结应急污水处理项目拆除及废旧物资处理；

2.2项目作业地点： 团结镇临时应急污水处理厂；

2.3项目基本概况：团结应急污水处理厂位于四川省成都市郫都区团结镇，业主单位为四川省成都市郫都区水务局，占地面积3400m2，用以解决团结污水处理厂提标改造期间的污水处理问题，设计规模1.5万吨/日，建设期90天，运营期365天。该厂于2020年7月初开始施工，2020年10月20日转入商业运营。团结应急污水处理厂主要分为生产区和办公区，办公区为轻质岩棉板活动板房，设有实验室、中控室、会议室、办公室、厨房、食堂、厕所、宿舍；生产区根据工艺包含提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、生化池、高效沉淀池、接触消毒池、排水渠、污泥浓缩池、污泥脱水间、泥斗、加药间、鼓风机房、配电间、仓库等单体。

2.4项目施工内容：拆除及废旧物资处理分为两部分内容：第一部分为各工艺设备、管道、电气及自控仪表等设备实施保护性拆除以及场地复耕工程量；第二部分为厂区废旧钢材、钢筋等废旧物资回收工程量。

2.4.1拆除内容

团结镇临时应急污水处理厂内所有建筑物、结构物全部拆除，地面混凝土破除，厂区内清理干净，建筑垃圾外运处置，复垦种植土回填，场地平整达到复耕条件，完成业主单位验收，拿到业主单位签字盖章的验收文件。

2.4.2拆除运输及回收处置

首先拆除需要运回长沙的工艺设备（含RPIR模块）、监控设备、电气设备及自控设备等，各设备拆除为保护性拆除，所有成套设备必须整体拆除，经甲方确认可以分解拆除的除外，不得人为破坏设备，也不得在未经甲方同意的情况下私自拆分设备，以简化工序拆除设备。拆除设备分类堆放，乙方负责装车运输至湖南省长沙市甲方指定地点，运输费用由乙方负责承担，考虑在合同单价中。

然后拆除厂区剩余结构及附属，按照乙方编制方案的拆除顺序，按工艺依次拆除钢结构、钢筋混凝土、基础及路面混凝土等结构及附属，将拆除的建筑垃圾外运消纳处置，清理厂区并进行复垦复耕。拆除下来的钢材、钢筋及其他废旧物资由乙方回收处置。

2.4.3拆除物资处置

拆除物资分三种方式进行处置，第一种方式按照甲方要求运至湖南省长沙市指定的物资仓库，第二种方式按照甲方要求运至湖南省长沙市中铁环境装备分公司，第三种方式以废旧物资方式回收处置，具体详见附件二《设备设施一览表》。

第三条 项目工作期限

3.1总日历工作天数为：总工期30天（暂定）。

3.2暂定开始工作日期： 2022 年11月25日，暂定结束工作日期： 2022 年12月 25 日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误和甲方的损失由乙方承担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。

3.3本合同执行过程中，因政府、甲方等原因导致项目不能及时开工或停工、窝工给乙方造成的人员、机械误工损失等风险已计入工程量清单的各项单价中，甲方不再补偿。

第四条 双方驻工地代表

4.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：      ，职务：       ，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件。

4.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：    ，身份证号：          ，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取合同价款等相关事宜。

4.3 甲乙双方若需更换驻工地代表，应及时通知另一方。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方驻工地代表和其他人员，乙方应予以撤换。

4.4双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及负责人亲笔签字并加盖甲方公司公章的结算单，作为施工期间和最终结算的唯一依据，除此之外乙方持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。

第五条 合同价款

5.1合同总价：合同总价（含增值税）         元（大写：       ）。其中，不含增值税价款为       元（大写：        ），增值税税率为       %，增值税     元（大写：             ）说明：:C=B-A（含税合同总价=C；《工程量清单》中第一部分计价总金额=A；《工程量清单》中第二部分计价总金额=B）。若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含增值税价不变，具体税金以变更后的税率计算。

5.2合同单价：详见附件一《工程量清单》。

5.2.1本合同为综合固定总价合同。合同总价包含设备保护性拆除费用、装车转运长沙的运输费用、破碎拆除费用、废旧物资回收费用、建筑垃圾清理外运及消纳费用、场地平整及复垦复耕费用、管理费、税金及合理利润等。在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同不含增值税单价。

5.2.2本合同《工程量清单》第一部分单价是完成所列项目所有工作内容的全费用综合单价。除《工程量清单》中注明的以外，各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、小型设备、机械、辅助材料及配件、水电气、利润、环保、安全文明施工、调遣（进出场）、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）、材料、设备二次倒运费用；工、料、机涨价及窝工等引起的风险费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

5.2.3 乙方在本合同签订前向甲方缴纳 800000 元现金作为物资处理及场地恢复保证金，在成交通知书发出3日以内且在签订合同前通过银行电汇或转账方式缴纳至招标人账户：

账户名称：中铁环境科技工程有限公司

开户银行：中国银行长沙市洋湖支行

银行账号：589873078319

工程完工后，凭业主单位签字盖章的验收文件，且办理结算后，退还剩余物资处理及场地恢复保证金手续（无息退还）。

第六条 计量、结算与支付

6.1 计量

6.1.1工程数量：附件一《工程量清单》中第一部分所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，结算时按实际完成且经甲方驻工地代表签认的合格工程数量为准。附件一《工程量清单》中第二部分所列设备钢材及砼钢以建造时原设计图纸工程量，实行总价包干制。

6.1.2《工程量清单》第一部分为暂定完成项目拆除、清理、建筑垃圾转运处置、场地回填、平整达到复耕条件工程量的最大值，超出《工程量清单》第一部分工程量的不再做计量，实际施工量少于《工程量清单》第一部工程量的按实际施工计量。

6.1.3本合同采用项目完工验收后一次性计量的方式，《工程量清单》中第一部分乙方在计量前应填报已完成合格工程数量清单及同期合格工程的质量检验资料，甲方组织有关人员进行审查及现场核实，《工程量清单》中第二部分所列设备钢材及砼钢以建造时原设计图纸工程量，实行总价包干制。

6.2 结算

6.2.1工程竣工经业主和甲乙三方验收合格后一次性进行末次结算。

6.2.2合同封账：最终结算无异议后，双方办理封账手续，签订封账协议。若乙方未按约定的期限上报最终结算单及相关资料，则以甲方单方计算或者核定的数量为最终完成的工程数量进行封账。

6.3 支付

6.3.1乙方签订合同后，进场施工前银行转账方式支付人民币800000元（大写：捌拾万元整）至甲方指定账户，工程完工后凭业主单位签字盖章的验收文件，办理结算手续后，退还剩余物资处理及场地恢复保证金手续（无息退还）。

货款支付方式：银行电汇或转账。

发票开具：合同签订封账协议末次结算完成后，甲方向乙方开具增值税发票。

甲方账户信息如下：

开户名称：

开 户 行：

账    号：

乙方账户信息如下：

开户名称：

开 户 行：

账    号：

第七条 材料设备确认

7.1 项目合同范围内的建筑垃圾乙方需自行处理，且需满足当地政府的安全、环保、规划等相关要求。

7.2本工程项目，施工机械设备及周转材料由乙方自行租赁或采购，乙方因本工程项目租赁机采购的机械设备及周转材料，由乙方自行管理及处置。乙方自备的小型机械、劳动工具需符合安全性能要求，满足施工需要，由乙方妥善保管。

第八条 临时设施

8.1 本工程的临时设施除《工程量清单》中单独计列和合同条款特别说明外，均已包含在合同总价中，由乙方负责实施、维护及拆除并承担费用。

第九条 质量要求

工程质量标准为：满足甲方与业主单位合同对拆除复耕质量的约定。

第十条 安全文明施工、环境保护与职业病防治

10.1乙方对本合同工程的安全质量承担全部责任。乙方应遵守国家及地方有关安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法律法规要求，做好本工程的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

10.2乙方发现存在安全隐患的，应立即通知甲方，发生安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时按国家有关法律法规和规章的规定对事故进行报告和处理。

10.3由于乙方安全措施不力造成事故或其他人身、财产损害的，其责任和费用由乙方承担。

10.4乙方根据甲方要求在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，且为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并购买人身保险，保险费用乙方承担。乙方为其工作人员提供的安全劳动和劳动保护用品中。

10.5乙方应根据要求设置专职安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业技术培训，取得安全技术监督局颁发的操作证，在证件有效期内，方能上岗操作。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。乙方必须接受甲方对其施工作业人员的培训，并且应当配合甲方做好安全教育培训的记录和存档。

10.6乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并购买人身保险，保险费用乙方承担。

10.7在施工期间乙方须遵守甲方的各项规章制度，若乙方违反甲方制定的各项规章制度而发生的任何人身或财产的损害等均由乙方承担责任。

10.8搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。

10.9乙方自行承担政府部门按规定收取的一切费用。

第十一条 甲方权利义务

11.1负责对乙方使用本合同执行情况进行过程监控。对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、设备材料堆放。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行违约处理。

11.2 按照本合同约定的质量等级及施工图设计、该项目规定使用的《技术规范》、甲方有关技术文件要求，对乙方所拆除的设备在拆除前、拆除中、拆除后分别进行检查、验收。

11.3 对项目拆除的废旧物资进行查验确认，监督乙方进行清理、装车、过磅，并与乙方双方进行确认。

11.4 负责按本合同约定办理结算、支付或收款。

11.5 甲方的驻工地代表若发生变更，应及时通知乙方。

第十二条 乙方权利义务

12.1严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方提供各工序的原始施工记录及相关的安全、质检、试验资料。

12.2对现场需拆除的设备及管件等分类存放及编号，并提供拆除前、拆除中、拆除后的相关影像资料，并据实向甲方提供拆除设备清单，负责拆除设备及资产在甲方装车转运前的保管工作，配合甲方完成拆除设备清点，并负责甲方转运的装车工作。

12.3 在甲方人员监督下对现场拆除的废旧物资进行整理、装车与回收，与甲方人员一起在现场过磅或测量，确认单双方签字后方可转运离场，否则需赔偿甲方一切损失费用。

12.4按照国家现行法律法规和当地政府规定与农民工签订劳动合同。凡乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便甲方备核。

12.5按工程规范及甲方要求组织人员进场。确保施工负责人、技术负责人、质量安全负责人等主要人员及时到位，并常驻现场，上述人员离开现场必须向甲方履行请假手续。乙方向甲方提供施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证原件以供核对，并留存复印件备案。

12.6 按合同约定及施工计划需要，组织自备小型机械准时进场，按甲方统一规划堆放材料机械。妥善保管；

12.7 遵照甲方各项管理要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理。

12.8乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施。施工进场后7日内，乙方应与甲方签订《安全生产责任状》，乙方的班组长与甲方签订《安全质量责任书》及向甲方出具《安全质量承诺书》。

12.9保护和维护施工道路畅通，因乙方原因损坏所通行的道路的，责任及费用均由乙方承担。

12.10撤离现场时，应按甲方要求对施工现场进行清理，做到现场和工程整洁。

12.11根据四川省郫都区有关文件及甲方要求，乙方做到安全施工、文明施工，确保施工区域内部及外部道路清洁，不影响周围居民的正常生活、生活安全和交通畅通，搞好拆除噪音及焊烟及电焊弧光污染处置工作，及时时解决由施工造成的对周围环境的影响。

第十三条 保险

13.1乙方必须在进场前为其农民工办理工伤保险、意外伤害保险，并为劳务作业场地内自有施工机械设备办理财产保险，支付保险费用，并报甲方备案。合同综合单价中已经包含了各项保险费用。如乙方未按要求为农民工办理工伤保险、意外伤害保险，甲方有权拒绝乙方进场施工。

13.2 乙方发生保险事故时，乙方负责处理，甲方给予协助；若因乙方保险事故造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

第十四条 违约责任

14.1当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

14.2乙方劳务对设备进行暴力拆除造成设备损坏或报废，该部分不予计量，乙方应向甲方支付设备原值50%至100%的违约金，甲方有权单方面解除合同。由此造成的一切损失均由乙方自行承担。

14.3乙方在未经甲方人员确认的前提下，对废弃物资进行装车转运出项目场地，不履行或不按约定履行合同的义务时，应向甲方支付50000元违约金，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

14.4乙方擅自停工的，承担违约金 5000 元/天，停工 7 日（含 7 日）以上的，甲方有权单方面解除合同，乙方必须无条件退场，赔偿因停工给甲方造成的一切损失，损失从履约保证金中扣除。

14.5 未经甲方同意，乙方擅自退场的，损失从履约保证金中扣除。应向甲方赔偿由此造成的一切损失，甲方有权没收部分或全部履约保证金。

14.6乙方将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人的，应向甲方支付 50000 元违约金，并应赔偿甲方因此所造成的损失，损失从履约保证金中扣除且甲方有权解除合同。

14.7乙方有义务配合甲方接受税务机关、审计部门、安全质量等部门的检查工作，如果乙方拒不配合，由乙方支付 10000 元的违约金，并承担对甲方造成的损失。

14.8一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

14.9乙方未全面、适当履行合同的其它违约情形：乙方向甲方支付违约金50000元，违约金不足以赔偿甲方损失的还应赔偿甲方损失。

第十五条 合同解除

15.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同；

15.2 因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同；

15.3 本合同其他条款约定的合同解除条款。

15.4 一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第十六条 争议解决

甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，选择以下第 ① 种方式：①提交 甲方 所在地法院进行诉讼；②由   /   仲裁机构进行仲裁。

第十七条 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见，在合同履行过程中不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、泥石流、洪水、山体滑坡、地震、海啸、流行疾病、骚乱、戒严、暴动、战争、政府行为等。

不可抗力发生后，甲乙双方应收集证据证明不可抗力发生及不可抗力造成损失，并及时认真统计所造成的损失。双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，按第十八条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的甲方提供的材料和工程设备的损坏，由甲方承担；

（2）乙方自备的机械、材料的损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担。

不可抗力发生后，乙方应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，乙方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因乙方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过28天或累计超过56天的，双方均有权解除合同。

第十八条 附则

18.1合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、安全生产许可证、经公证的法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件复印件加盖公章交由甲方，并作为本合同附件之一。

18.2 本合同书自双方签字并盖章后生效。

18.3 双方对本合同条款均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

18.4 本合同中涉及乙方向甲方提交的资料，乙方必须对其资料的真实性、合法性、有效性、完整性负责，否则，视为乙方违约并自行承担责任。

18.5 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同及附件及补充协议；

（2）成交通知书；

（3）本工程施工总承包合同；

18.6本合同一式 4 份，甲方 3 份，乙方 1 份。

| 甲方：中铁环境科技工程有限公司（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 住所地址：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园F1栋15楼1505室 | 住所地址： |
| 法定代表人：张前 | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0731-88029950 | 电话： |
| 纳税人识别号：91430100MA4PD7FM2F | 纳税人识别号： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙江岸支行 | 开户银行： |
| 账号：43050110269500000297 | 账号： |

签订日期：2022年 月  日

| 合同附件一《工程量清单》 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程计价细目 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） | 备注 |
| 第一部分 |  | 项目拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 贮泥斗螺旋输送机 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 贮泥斗螺旋输送机，约11米长 |
| 2 | 贮泥斗拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 钢制立式设备，约6吨 |
| 3 | 箱式配电室 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 套 | 1 |  |  | 箱式配电室，500千伏安。不含与供电部门之间的衔接事务 |
| 4 | 污泥脱水间/加药间等撬装设备拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 套 | 6 |  |  |  |
| 5 | 配电箱/控制箱/配电柜/在线监测柜等拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 22 |  |  |  |
| 6 | 细格栅旋流沉沙器螺旋输送机拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 约4米长 |
| 7 | 细格栅旋流沉沙器拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 钢制立式设备，约5.6吨 |
| 8 | 粗格栅除污机 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 8.2米长 |
| 9 | 泵房内单轨小车 | 清理、拆除、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 离心式鼓风机 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 电动伸缩门拆除 | 清理、拆除、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 樘 | 2 |  |  | 厂区大门伸缩电动门。 |
| 12 | 广照型LED路灯 | 清理、拆除、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 | 空调 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | 组 | 14 |  |  | 单体空调拆除 |
| 14 | 桥架 | 桥架拆除，规格综合考虑。现场勘查后包干工作量 | m | 210 |  |  |  |
| 15 | 电缆 | 电缆拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m | 3640 |  |  |  |
| 16 | 厌氧池 | 清理、拆除、切割、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | t | 500 |  |  | 厌氧池2座，钢制非标水池，约250吨/座 |
| 17 | 厌氧池内塑料蜂窝管 | 拆除外弃消纳处理 | m3 | 72 |  |  |  |
| 18 | 工艺进、出水，雨水管道 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m | 633 |  |  | 工艺进、出水，雨水管道 |
| 19 | 工艺阀门 | 清理、拆除、分类、转运装车、运输等全部工作内容 | 只 | 86 |  |  | 规格型号综合考虑，数量折中包干考虑 |
| 20 | 钢格栅盖板 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m2 | 42 |  |  |  |
| 21 | 池体栏杆拆除 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m | 152 |  |  |  |
| 22 | 拆除护栏网围墙 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m | 140 |  |  |  |
| 23 | 深砖砌检查井 | 清理、拆除、封堵等全部工作内容 | 座 | 2 |  |  | 深10米，拆除2米 |
| 24 | 污泥浓缩池 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 60 |  |  | 钢筋砼结构，10*4*5.5 |
| 25 | 粗格栅池拆除 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 12 |  |  | 钢筋砼结构，6*4*2 |
| 26 | 接触消毒池拆除 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 193 |  |  | 钢筋砼结构，26*4*4 |
| 27 | 厌氧池设备基础钢筋混凝土拆除 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 1209 |  |  | 钢筋砼结构 |
| 28 | 混凝土地面拆除 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 1016 |  |  | 混凝土地面及地沟等零星砼结构拆除综合考虑 |
| 29 | 挖淤泥、流砂 | 清理、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 128 |  |  | 厌氧池，沉砂池等池内淤泥清楚 |
| 30 | 建筑垃圾外运 | 清理、转运垃圾、处置等全部工作内容 | m3 | 2642 |  |  | 建筑垃圾外运费，运距综合，出厂后责任自负，包干单价 |
| 31 | 建渣消纳费 | 建筑垃圾外运集中消纳 | m3 | 2642 |  |  |  |
| 32 | 复垦种植土回填 | 复垦种植土回填 | m3 | 1960 |  |  |  |
| 33 | 平整场地、复耕 | 场地平整达到复耕条件，拿到业主单位验收文件 | m2 | 4368 |  |  |  |
| 34 | 提升泵房 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板屋面及墙面，5*6*6 |
| 35 | 仓库 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板屋面及墙面，5*5*4 |
| 36 | 鼓风机房及配电室 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板屋面及墙面，12*6*4 |
| 37 | 在线监控室 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板屋面及墙面，4*4*3 |
| 38 | 综合楼 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板房，2层，36*4.8*5.6 |
| 39 | 实心砖墙 | 拆除、清理、码垛、转运装车全部工作内容 | m3 | 37 |  |  | 240实体砖墙,2.2米高，70米 |
| 40 | C30商砼补路面 | 破碎、清理、转运垃圾处理等全部工作内容 | m2 | 140 |  |  | 拆除围墙后，恢复原占用路面，C30商砼，250厚。 |
| 41 | 池内污水排除 | 厌氧池、细格栅沉砂池、接触消毒池等的污水排除相关的一切工作内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 与老厂联通深井截断封堵 | 需与新建在运行处理厂配合 | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | RPIR模块保护性拆除 | 拆除、清理、对应零件打包、标号、封存、转运装车、运输等全部工作内容 | 套 | 48 |  |  |  |
| 44 | 配合设备等吊装 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 车 | 6 |  |  | 集装箱及零碎件规整、装箱等 |
|  |  | 合计总价（A） |  |  |  |  |  |
| 第二部分 |  | 废旧物资回收 |  |  |  |  |  |
| 45 | 设备钢材 | 设备钢材根据建造时原设计图纸工程量，实行总价包干制 | 吨 | 400 |  |  | 拆除后回收 |
| 46 | 砼钢 | 砼钢根据建造时原设计图纸工程量，实行总价包干制，含临建板房、围栏、空调办公桌椅等。 | 吨 | 50 |  |  | 拆除后回收 |
|  |  | 合计总价（B） |  |  |  |  |  |
|  |  | 费用总价C=（B-A） |  |  |  |  |  |
|  |  | 增值税金（13%） |  |  |  |  |  |

| 合同附件二《设备设施一览表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单体名称：提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  |  | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |  |  | 处置方式 |
| A | 回转式粗格栅 |  | 设备宽900mm，渠宽1m，渠深8.7米，栅隙20mm，安装倾角75°，排渣高度0.8m，功率1.5KW |  |  |  |  |  |  | 大和水工 | 台 | 1 | 粗格栅及控制箱由厂家提供，功率仅供参考 |  |  | 长沙物资仓库 |
| B | 圆形闸门 |  | DN600，手自一体启闭机，不锈钢丝杆7.5m，铸铁镶铜0.75KW |  |  |  |  |  |  | 广东韶关市阀门厂 | 台 | 1 | 厂家成套提供 |  |  | 长沙物资仓库 |
| C | 提升泵 |  | Q=360m3/h，H=20m，N=30KW，铸铁材质，单台680Kg |  |  |  |  |  |  | 长沙福斯水泵 | 台 | 3 | 两用一备 |  |  | 长沙物资仓库 |
| D | 电动葫芦 |  | 380V，起重重量2.0吨，起重功率3.0KW，进行功率0.4KW，双链20m |  |  |  |  |  |  | 河南卫华 | 台 | 1 | 厂家成套提供，包括龙门架 |  |  | 长沙物资仓库 |
| E | 蜗轮蝶阀 |  | 手动，DN300，PN6，法兰对夹式连接 |  |  |  |  |  |  | 广东韶关市阀门厂 | 只 | 3 |  |  |  | 长沙物资仓库 |
| F | 超声波液位计 |  | 220V，RS485模拟量信号，0-10m量程 |  |  |  |  |  |  | 澳泰自动化 | 台 | 1 |  |  |  | 长沙物资仓库 |
| 主要材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 名称 |  | 型号及规格 |  | 生产厂家 |  | 材料 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 进水管 | a1 | 焊接直管 |  | D630×8 |  | 京华制管 |  | Q235-B |  |  | 米 | 1 | 统计至构筑物外1米 |  |  | 建议废旧处理 |
| 出水管 | b1 | 焊接直管 |  | D273×6 |  |  |  | Q235-B |  |  | 米 | 1.5 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b2 | 法兰 |  | DN250 |  |  |  | Q235-B |  |  | 只 | 3 | PN6 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b3 | 大小头 |  | DN250×300 |  |  |  | Q235-B |  |  | 只 | 3 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b4 | 可曲挠软接头 |  | DN300 |  |  |  | 橡胶 |  |  | 只 | 3 | PN6法兰连接 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b5 | 焊接直管 |  | D325×8 |  | 京华制管 |  | Q235-B |  |  | 米 | 27 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b6 | 90°弯头 |  | DN300 |  |  |  | Q235-B |  |  | 只 | 3 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b7 | 法兰 |  | DN300 |  |  |  | Q235-B |  |  | 只 | 12 | PN6 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b8 | 止回阀 |  | DN300 |  | 广东韶关市阀门厂 |  | Q235-B |  |  | 只 | 3 | 旋启式止回阀 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b9 | 直管 |  | D480×8 |  |  |  | Q235-B |  |  | 米 | 6 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b10 | 法兰、盲板 |  | DN400 |  |  |  | Q235-B |  |  | 套 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b11 | 异径三通 |  | DN400×300 |  |  |  | Q235-B |  |  | 只 | 3 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b12 | 等径三通 |  | DN400 |  |  |  | Q235-B |  |  | 只 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 排水管 | c1 | 焊接直管 |  | D426×9 |  | 京华制管 |  | Q235-B |  |  | 米 | 6 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c2 | 90°弯头 |  | DN400 |  |  |  | Q235-B |  |  | 只 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 单体名称：旋流沉砂器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格及型号 |  |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  | 数量 | 备注 |  |  |  |
| A | 回转式细格栅 |  | 设备宽900mm，渠宽1m，渠深2米，栅隙5mm，排渣高度800mm，功率0.75KW |  |  |  |  |  |  | 大和水工 |  | 1 | 细格栅及控制箱由厂家提供，功率仅供参考 |  |  | 长沙物资仓库 |
| B | 旋流沉砂器 |  | φ3.05×7.5m，碳钢防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 厂家成套提供 |  |  | 长沙物资仓库 |
| C | 砂水分离器 |  | Q=5-12L/s，N=0.37KW，螺旋直径260mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 长沙物资仓库 |
| D | 电磁流量计 |  | DN400，RS485信号，分体式结构，法兰连接，内衬四氟，防护等级IP65，电压220V，电源线长20m |  |  |  |  |  |  | 澳泰自动化 |  | 1 | 用于进水管 |  |  | 长沙物资仓库 |
| E | 电动球阀 |  | DN32，N=40W，铸铁材质，法兰连接，PN6 |  |  |  |  |  |  | 广东韶关市阀门厂 |  | 2 | 用于冲洗气管、空气管 |  |  | 长沙物资仓库 |
| F | 手动刀闸阀 |  | DN500，铸铁材质，法兰连接，PN6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 用于出水管 |  |  | 长沙物资仓库 |
| G | 手动涡轮蝶阀 |  | DN200，铸铁材质，法兰连接，PN6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 用于旋流沉砂器排空管 |  |  | 长沙物资仓库 |
| H | 手动涡轮蝶阀 |  | DN150，铸铁材质，法兰连接，PN6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 用于砂水分离器溢流管 |  |  | 长沙物资仓库 |
| J | 垃圾中转桶 |  | 0.5m³带出垃圾滑道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 长沙物资仓库 |
| 主要材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 名称 |  | 型号及规格 |  |  | 生产厂家 |  | 材料 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 进水管 | a1 | 焊接直管 |  | D426×9 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 米 | 8 | 统计至构筑物外1米 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a2 | 法兰 |  | DN400 |  |  |  |  | Q235-B |  | 片 | 4 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a3 | 单盘直管 |  | D426×9 L=300 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 根 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a4 | 法兰 |  | DN600 |  |  |  |  | Q235-B |  | 片 | 2 | 用于旋流沉砂器进水管 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a5 | 焊接直管 |  | D630×9 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 米 | 3 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a6 | 可曲挠接头 |  | DN600 |  |  |  |  | 橡胶 |  | 个 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 出水管 | b1 | 单盘直管 |  | D530×9 L=300 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 根 | 1 | 统计至构筑物外1米 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b2 | 焊接直管 |  | D530×9 L=300 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 米 | 8 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b3 | 法兰 |  | DN500 |  |  |  |  | Q235-B |  | 片 | 4 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b4 | 可曲挠接头 |  | DN500 |  |  |  |  | 橡胶 |  | 个 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b5 | 法兰 |  | DN1000 |  |  |  |  | Q235-B |  | 片 | 2 | 用于旋流沉砂器出水管 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b6 | 焊接直管 |  | D1020×9 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 米 | 3 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b7 | 可曲挠接头 |  | DN1000 |  |  |  |  | 橡胶 |  | 个 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 排砂管 | c1 | 法兰 |  | DN100 |  |  |  |  | UPVC |  | 片 | 2 | 具体管径根据旋流沉砂器和砂水分离器确定 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c2 | 90°弯头 |  | DN100 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 4 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c3 | 直管 |  | DN100 |  |  |  |  | UPVC |  | 米 | 15 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 空气管 | d1 | 焊接直管 |  | DN42×3.5 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 米 | 25 | 接自生化池空气管，统计至构筑物外1米 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d2 | 焊接90°弯头 |  | DN42×3.5 |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 8 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d3 | 法兰 |  | DN32 |  |  |  |  | Q235-B |  | 片 | 8 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d4 | 等径三通 |  | DN32 |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 排空管/ 溢流管 | e1 | 直管 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 米 | 10 | 具体管径根据旋流沉砂器和砂水分离器确定 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | e2 | 法兰 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 片 | 4 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | e3 | 可曲挠接头 |  | DN200 |  |  |  |  | 橡胶 |  | 个 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | e4 | 90°弯头 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | e5 | 异径三通 |  | DN200×DN150 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | e6 | 直管 |  | DN150 |  |  |  |  | UPVC |  | 米 | 15 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | e7 | 90°弯头 |  | DN150 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | e8 | 法兰 |  | DN150 |  |  |  |  | UPVC |  | 片 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 单体名称：RPIR生化池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  | 长沙物资仓库 |
| A | 潜水搅拌机 |  | N=1.5KW，不锈钢材质，带提升装置 |  |  |  |  |  | 蓝深泵业 |  | 台 | 6 | 用于厌氧池，功率仅供参考 |  |  | 长沙物资仓库 |
| B | 潜水推流器 |  | 叶桨直径1.8m，叶轮材质聚氨酯，导杆长度6.5m，N=1.5KW，含所有配套支架及提升装置 |  |  |  |  |  | 蓝深泵业 |  | 台 | 4 | 用于缺氧池，功率仅供参考 |  |  | 长沙物资仓库 |
| C | 混合液回流泵 |  | Q=113L/S，H=0.20m，N=1.5KW，含所有配套支架及提升装置，带拍门 |  |  |  |  |  | 川源（中国）机械有限公司 |  | 台 | 2 | 从缺氧池回流到厌氧池，功率仅供参考 |  |  | 长沙物资仓库 |
| D | 硝化液回流泵 |  | Q=226L/S，H=0.70m，N=4.0KW，含所有配套支架及提升装置，带拍门 |  |  |  |  |  | 川源（中国）机械有限公司 |  | 台 | 2 | 从RPIR池回流到缺氧池，功率仅供参考 |  |  | 长沙物资仓库 |
| E | RPIR模块 |  | L×H×B=5.0×2.4×3.0 |  |  |  |  |  | 深圳市清研环境科技工程有限公司 |  | 套 | 48 |  |  |  | 长沙物资仓库 |
| F | 微孔曝气盘 |  | Q=2.43m³/h，直径270mm，膜片EPDM，含配套管件及支架 |  |  |  |  |  | 宜兴市永诚环保设备有限公司 |  | 只 | 1790 | 由厂家二次设计 |  |  | 建议废旧处理 |
| G | 荧光法浓度仪 |  | 0~20mg/L，分辨率0.01mg/L，220VAC供电，4-20mA输出，传感器专用电缆长度10米，壁挂式安装 |  |  |  |  |  | 上海雷磁 |  | 台 | 2 | 检测曝气区溶解氧 |  |  | 长沙物资仓库 |
| H | 污泥浓度计 |  | 0~9999mg/L，分辨率1mg/L，220VAC供电，4-20mA输出，传感器专用电缆长度10米，壁挂式安装 |  |  |  |  |  | 上海雷磁 |  | 台 | 2 | 检测曝气区污泥浓度 |  |  | 长沙物资仓库 |
| J | 手动涡轮闸阀 |  | DN300，铸铁材质，法兰式连接，PN10.0 |  |  |  |  |  | 北阀科技集团股份有限公司 |  | 个 | 6 | 用于出水管 |  |  | 长沙物资仓库 |
| K | 手动涡轮闸阀 |  | DN300，铸铁材质，法兰式连接，PN10.0 |  |  |  |  |  | 北阀科技集团股份有限公司 |  | 个 | 2 | 用于排空管 |  |  | 长沙物资仓库 |
| L | 手动涡轮闸阀 |  | DN150，铸铁材质，法兰式连接，PN10.0 |  |  |  |  |  | 北阀科技集团股份有限公司 |  | 个 | 6 | 用于空气管 |  |  | 长沙物资仓库 |
| M | 手动涡轮闸阀 |  | DN50，铸铁材质，法兰式连接，PN10.0 |  |  |  |  |  | 北阀科技集团股份有限公司 |  | 个 | 6 | 用于穿孔曝气管 |  |  | 长沙物资仓库 |
| N | 手动涡轮闸阀 |  | DN200，铸铁材质，法兰式连接，PN10.0 |  |  |  |  |  | 北阀科技集团股份有限公司 |  | 个 | 2 | 用于污泥管 |  |  | 长沙物资仓库 |
| P | 手动涡轮闸阀 |  | DN250，铸铁材质，法兰式连接，PN10.0 |  |  |  |  |  | 北阀科技集团股份有限公司 |  | 个 | 16 | 用于配水管 |  |  | 长沙物资仓库 |
| Q | 手动涡轮闸阀 |  | DN300，铸铁材质，法兰式连接，PN10.0 |  |  |  |  |  | 北阀科技集团股份有限公司 |  | 个 | 2 | 用于空气管 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 主要管材一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 名称 |  | 型号及规格 |  |  | 生产厂家 |  | 材料 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 进水管 | a1 | 焊接直管 |  | D530×9 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 米 | 10 | 统计至生化池外1米 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a2 | 焊接90°弯头 |  | DN500 |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a3 | 法兰 |  | DN500 |  |  |  |  | Q235-B |  | 片 | 6 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a4 | 可曲挠接头 |  | DN500 |  |  | 上海市松江减震器材厂 |  | 橡胶 |  | 个 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a5 | 单盘直管 |  | D530×9 L=300 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 根 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 配水管 | b1 | 单盘直管 |  | D273×8 L=300 |  |  |  |  | Q235-B |  | 根 | 16 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b2 | 法兰 |  | DN250 |  |  | 华亚芜湖塑胶有限公司 |  | UPVC |  | 片 | 80 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b3 | 直管 |  | DN250 |  |  |  |  | UPVC |  | 米 | 280 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b4 | 90°弯头 |  | DN250 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 16 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b5 | 双盘直管 |  | D273×8 L=400 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 根 | 16 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b6 | 大小头 |  | DN250×DN150 |  |  | 华亚芜湖塑胶有限公司 |  | UPVC |  | 根 | 16 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b7 | 可曲挠接头 |  | DN250 |  |  | 上海市松江减震器材厂 |  | 橡胶 |  | 个 | 16 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 出水管 | c1 | 直管 |  | DN150 |  |  | 华亚芜湖塑胶有限公司 |  | UPVC |  | 米 | 96 | 统计至生化池外1米，出水管纳入厂区管线统计范围 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c2 | 45°弯头 |  | DN150 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 96 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c3 | 法兰 |  | DN150 |  |  |  |  | UPVC |  | 片 | 200 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c4 | 可曲挠接头 |  | DN150 |  |  | 上海市松江减震器材厂 |  | 橡胶 |  | 个 | 48 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c5 | 异径三通 |  | DN300×DN150 |  |  | 华亚芜湖塑胶有限公司 |  | UPVC |  | 个 | 48 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c6 | 法兰堵盘 |  | DN300 |  |  |  |  | UPVC |  | 片 | 6 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c7 | 直管 |  | DN300 |  |  |  |  | UPVC |  | 米 | 180 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c8 | 法兰 |  | DN300 |  |  |  |  | UPVC |  | 片 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c9 | 双盘直管 |  | D325×8 L=400 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 根 | 6 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c10 | 90°弯头 |  | DN300 |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 6 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c11 | 法兰 |  | DN300 |  |  |  |  | Q235-B |  | 片 | 6 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c12 | 直管 |  | DN80 |  |  | 华亚芜湖塑胶有限公司 |  | UPVC |  | 米 | 48 | 用作散气管 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c13 | 异径三通 |  | DN300×DN80 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 6 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 风管 | d2 | 焊接直管 |  | D325×8 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 米 | 80 | 统计至生化池外1米 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d3 | 焊接90°弯头 |  | D325×8 |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d4 | 法兰堵盘 |  | DN300 |  |  |  |  | Q235-B |  | 片 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d5 | 法兰 |  | DN300 |  |  |  |  | Q235-B |  | 片 | 10 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d6 | 伸缩节 |  | DN300 |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d8 | 单盘直管 |  | D159×4.5 L=300 |  |  |  |  | Q235-B |  | 根 | 12 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d9 | 焊接90°弯头 |  | D159×4.5 |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 6 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d10 | 焊接直管 |  | D159×4.5 |  |  |  |  | Q235-B |  | 米 | 50 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d11 | 焊接45°弯头 |  | D159×4.5 |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 12 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d12 | 法兰 |  | DN150 |  |  |  |  | Q235-B |  | 片 | 6 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d14 | 单盘直管 |  | D57×3.5 L=300 |  |  |  |  | Q235-B |  | 根 | 8 | 用于配水渠穿孔曝气管 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d15 | 法兰 |  | DN50 |  |  | 华亚芜湖塑胶有限公司 |  | UPVC |  | 片 | 8 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d16 | 90°弯头 |  | DN50 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 10 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d17 | 直管 |  | DN50 |  |  |  |  | UPVC |  | 米 | 60 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d18 | 等径三通 |  | DN50 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 4 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 排空管 | e2 | 法兰 |  | DN300 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 片 | 6 | 统计至阀门井 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | e3 | 可曲挠接头 |  | DN300 |  |  | 上海市松江减震器材厂 |  | 橡胶 |  | 个 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 排泥管 | f1 | 单盘直管 |  | D219×6 L=300 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 根 | 2 | 统计至生化池外1米 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | f2 | 法兰 |  | DN200 |  |  |  |  | Q235-B |  | 片 | 8 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | f3 | 可曲挠接头 |  | DN200 |  |  | 上海市松江减震器材厂 |  | 橡胶 |  | 个 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | f4 | 焊接直管 |  | D219×6 |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 米 | 10 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 其他 | g1 | 双盘直管 |  | DN400 L=400 |  |  |  |  | Q235-B |  | 根 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | g2 | 双盘直管 |  | DN600 L=400 |  |  |  |  | Q235-B |  | 根 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 单体名称：消毒计量池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  | 生产厂家 |  | 材料 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  | 建议废旧处理 |
| A | 渠道闸门 |  | 渠宽800mm,手动启闭机,丝杆不锈钢1.0m |  |  |  | 广东韶关市阀门厂 |  | 成品 |  | 台 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| B | 渠道闸门 |  | 渠宽600mm,手动启闭机,丝杆不锈钢1.0m |  |  |  | 广东韶关市阀门厂 |  | 成品 |  | 台 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| C | 巴歇尔槽 |  | 不锈钢材质，喉宽250mm |  |  |  |  |  | 成品 |  | 台 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| D | 超声波流量计 |  | 220V，RS485模拟量信号输出 |  |  |  | 福州大禹 |  | 成品 |  | 台 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| E | 紫外模块 |  | 1个模块组，6分模块组成1个模块组，N=18.7KW |  |  |  | 海鲸环保 |  | 成品 |  | 台 | 1 | 配套控制柜 |  |  | 建议废旧处理 |
| 主要材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号及规格 |  |  | 生产厂家 |  |  | 材料 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  | 建议废旧处理 |
| a1 | 焊接直管 |  | 630×9 |  |  | 京华制管 |  |  | Q235B |  | 米 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| a2 | 刚性防水管道套 |  | DN600 |  |  |  |  |  | Q235B |  | 只 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 单体名称：风机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  | 生产厂家 |  | 材料 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| A | 罗茨风机 |  | Q=35.47m3/min，H=7000mmAq，N=75KW |  |  |  | 章丘丰源机械有限公司 |  | 成品 |  | 台 | 3 | 2用1备，配套消声器等相应配件，配控制柜 |  |  | 长沙物资仓库 |
| B | 轴流风机 |  | Q=3810m3/h，N=0.55KW，带防雨罩 |  |  |  |  |  | 成品 |  | 个 | 5 | 2进3出，预留空洞以实际采购设备为准 |  |  | 长沙物资仓库 |
| C | 百叶窗 |  | B*H=500*500mm |  |  |  |  |  | 成品 |  | 个 | 4 | 预留空洞以实际采购设备为准 |  |  | 建议废旧处理 |
| 主要材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 名称 |  | 型号 |  |  |  | 生产厂家 |  | 材料 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |
| 出风管 | a1 | 焊接钢管 |  | D219×6 |  |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 米 | 8 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a2 | 手动涡轮蝶阀 |  | DN200，铸铁材质，对夹式连接，PN10 |  |  |  | 广东韶关市阀门厂 |  | 成品 |  | 个 | 3 |  |  | 长沙物资仓库 |
|  | a3 | 90°弯头 |  | DN200 |  |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 3 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a4 | 法兰 |  | DN200,PN10 |  |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 9 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a5 | 异径三通 |  | DN350×200 |  |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 3 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a6 | 焊接钢管 |  | D377×8 |  |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 米 | 8 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a7 | 法兰堵盘 |  | DN350×200 |  |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 1 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a8 | 90°弯头 |  | DN350×200 |  |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 1 |  |  | 建议废旧处理 |
| 放空管 | b1 | 焊接钢管 |  | D89×4 |  |  |  | 京华制管 |  | Q235-B |  | 米 | 3 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b2 | 90°弯头 |  | DN80 |  |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 1 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b3 | 手动涡轮蝶阀 |  | DN80，铸铁材质，对夹式连接，PN10.0 |  |  |  | 广东韶关市阀门厂 |  | 成品 |  | 个 | 1 |  |  | 长沙物资仓库 |
|  | b4 | 法兰 |  | DN80,PN10 |  |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 2 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b5 | 异径三通 |  | DN350*80 |  |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 1 |  |  | 建议废旧处理 |
| 其他 | c1 | U型管卡 |  | DN200 |  |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 3 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c2 | U型管卡 |  | DN350 |  |  |  |  |  | Q235-B |  | 个 | 3 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c3 | 管道支架 |  | 根据现场制作 |  |  |  |  |  | 10#槽钢 |  | 套 | 1 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c4 | 钢格栅盖板 |  | 根据现场制作 |  |  |  |  |  | 钢篦子 |  | 套 | 1 |  |  | 建议废旧处理 |
| 单体名称：污泥浓缩池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |
| A | 潜水搅拌器 |  | 叶轮直径260,不锈钢材质,N=0.85KW,带提升装置,重量约65KG |  |  |  |  |  | 大和水工 |  | 成品 | 台 | 2 |  |  | 长沙物资仓库 |
| B | 手动蝶阀 |  | DN300,铸铁材质，法兰式连接，PN10.0 |  |  |  |  |  | 广东韶关市阀门厂 |  | 成品 | 台 | 2 | 用于排空管DN300 |  | 长沙物资仓库 |
| C | 手动蝶阀 |  | DN300,铸铁材质，法兰式连接，PN10.0 |  |  |  |  |  |  |  | 成品 | 台 | 2 | 用于出泥管DN200 |  | 长沙物资仓库 |
| D | 手动蝶阀 |  | DN300,铸铁材质，法兰式连接，PN10.0 |  |  |  |  |  |  |  | 成品 | 台 | 4 | 用于排放管DN200 |  | 长沙物资仓库 |
| E | 手动蝶阀 |  | DN300,铸铁材质，法兰式连接，PN10.0 |  |  |  |  |  |  |  | 成品 | 台 | 1 | 用于进泥管DN125 |  | 长沙物资仓库 |
| F | 手动蝶阀 |  | DN300,铸铁材质，法兰式连接，PN10.0 |  |  |  |  |  |  |  | 成品 | 台 | 2 | 用于进泥管DN200 |  | 长沙物资仓库 |
| 主要管材一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 名称 |  | 型号及规格 |  |  | 生产厂家 |  | 材料 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 进泥管 | a1 | 直管 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 米 | 14 | 进泥管，接自生化池 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a2 | 等径三通 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 1 | 进泥管，接自生化池 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a3 | 90°弯头 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 9 | 进泥管，接自生化池 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a4 | 穿墙套管 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 2 | 进泥管，接自生化池 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a5 | 直管 |  | DN125 |  |  |  |  | UPVC |  | 米 | 5 | 进泥管，接自加载高效沉淀池 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a6 | 90°弯头 |  | DN125 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 4 | 进泥管，接自加载高效沉淀池 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a7 | 穿墙套管 |  | DN125 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 1 | 进泥管，接自加载高效沉淀池 |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a8 | 法兰 |  | DN125 |  |  |  |  | UPVC |  | 片 | 4 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | a9 | 法兰 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 片 | 4 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 出泥管 | b1 | 直管 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 米 | 12 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b2 | 90°弯头 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 4 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b3 | 等径三通 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b4 | 穿墙套管 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b5 | 挠性接头 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | b6 | 法兰 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 片 | 4 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 排放管 | c1 | 直管 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 米 | 16 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c2 | 90°弯头 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 8 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c3 | 穿墙套管 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 4 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c4 | 挠性接头 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 4 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | c5 | 法兰 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 片 | 8 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 溢流管 | d1 | 直管 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 米 | 32 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d2 | 90°弯头 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 4 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | d3 | 穿墙套管 |  | DN200 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 排空管 | e1 | 直管 |  | DN300 |  |  |  |  | UPVC |  | 米 | 18 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | e2 | 90°弯头 |  | DN300 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 5 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | e3 | 等径三通 |  | DN300 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | e4 | 异径三通 |  | DN300×200 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 6 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | e5 | 穿墙套管 |  | DN300 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | e6 | 挠性接头 |  | DN300 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | e7 | 法兰 |  | DN300 |  |  |  |  | UPVC |  | 个 | 4 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 其他 | g1 | 镀锌格栅盖板 |  | 孔洞1200×1200 |  |  |  |  | 镀锌 |  | 块 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
|  | g2 | 镀锌格栅盖板 |  | 孔洞1200×800 |  |  |  |  | 镀锌 |  | 块 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 监控系统设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 | 枪机摄像头 |  |  | 全高清200W像素、数字型、彩色带云台，大华 |  |  |  |  |  |  | 台 | 4 |  |  |  | 装备分公司 |  |
| 2 | 球机摄像头 |  |  | 全高清200W像素、数字型、彩色带云台，大华 |  |  |  |  |  |  | 台 | 8 |  |  |  | 装备分公司 |  |
| 3 | 视频监视器 |  |  | 55寸显示器，海信 |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 装备分公司 |  |
| 4 | 硬盘录像机 |  |  | 16路输出，5TB |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 装备分公司 |  |
| 5 | 多画面分隔处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  | 装备分公司 |  |
| 6 | 数字视频解码设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 装备分公司 |  |
| 7 | 交换机 |  |  | 16口，大华 |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 装备分公司 |  |
| 8 | 超五类线、电源线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 | 按需 |  |  |  | 装备分公司 |  |
| 9 | 系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 装备分公司 |  |
| 10 | 工业电视柜 |  |  | 大华 |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 装备分公司 |  |
| 11 | 浪涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 12 |  |  |  | 装备分公司 |  |
| 12 | 立杆 |  |  | 3.5米，材质不锈钢304 |  |  |  |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  | 建议废旧处理 |  |
| 13 | 设备箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  | 建议废旧处理 |  |
| 14 | 其他附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 12 |  |  |  | 建议废旧处理 |  |
| 提升泵房电气主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 代号 |  | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 | CB101 |  | 设备控制箱 |  | 非标，不锈钢304 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP65，厂家配套 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 2 | SB101 |  | 现场按钮箱 |  | 非标，不锈钢304 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP65，1控3 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 3 |  |  | 接线箱 |  | 非标，不锈钢304 |  |  |  |  |  | 台 | 3 | 防护等级IP65 |  |  | 建议废旧处理 |
| 4 | HH101 |  | 行车铁壳开关 |  | HH4-30/3，壁挂式，高度1.5米，明装 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 行车厂家自带 |  |  | 建议与行车同步处理 |
| 5 |  |  | 安全滑导线 |  | DHG-4-25/120 |  |  |  |  |  | 根 | 1 | 行车厂家自带 |  |  | 建议与行车同步处理 |
| 6 |  |  | 桥架 |  | 镀锌桥架300×100 |  |  |  |  |  | 米 | 10 | 含支架、接地辫等附件 |  |  | 建议废旧处理 |
| 7 | LIT101 |  | 超声波液位计 |  | 0-10m，一体式，四线制 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 含安装支架 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 8 |  |  | 插座箱 |  | KV5112型 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 距地0.3m安装 |  |  | 建议废旧处理 |
| 9 |  |  | 总等电位端子箱 |  | MEB等电位端子箱 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 10 |  |  | 热镀锌扁钢 |  | 40×4 |  |  |  |  |  | 米 | 24 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 旋流沉砂器电气主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 代号 |  | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 | P2 |  | 自控一体柜 |  | GGD、不锈钢304、含PLC |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP54 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 2 | CB201-202 |  | 设备控制箱 |  | 非标，不锈钢304 |  |  |  |  |  | 台 | 2 | 防护等级IP65，厂家配套 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 3 | CB203 |  | 现场控制箱 |  | 非标，不锈钢304 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP65 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 4 | CB204 |  | 现场控制箱 |  | 非标，不锈钢304 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP65，1控2 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 5 |  |  | 仪表箱 |  | 非标，不锈钢304、含防雷 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP65 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 6 | FIT201 |  | 分体式电磁流量计 |  | DN400，RS-485，四线制 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 含安装附件 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 7 |  |  | 桥架 |  | 镀锌桥架200×100 |  |  |  |  |  | 米 | 18 | 含支架、接地辫等附件 |  |  | 建议废旧处理 |
| 8 |  |  | 总等电位端子箱 |  | MEB等电位端子箱 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 9 |  |  | 热镀锌扁钢 |  | 40×4 |  |  |  |  |  | 米 | 20 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| RPIR生化池电气主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 代号 |  | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 1 | P3-1 |  | 自控一体柜 |  | GGD、不锈钢304、含PLC |  |  |  |  |  | 台 | 2 | 防护等级IP54 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 2 | SB301-307 |  | 设备按钮箱 |  | 非标，不锈钢304 |  |  |  |  |  | 台 | 14 | 防护等级IP65 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 3 |  |  | 仪表箱 |  | 非标，不锈钢304、含防雷 |  |  |  |  |  | 台 | 2 | 防护等级IP65，1拖2 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 4 | DO301 |  | 溶解氧分析仪 |  | 0-20mg/l，4-20mA,四线制 |  |  |  |  |  | 台 | 2 | 含安装附件 |  |  | 装备分公司 |
| 5 | MLSS302 |  | 污泥浓度计 |  | 0-9999mg/l,4-20mA,四线制 |  |  |  |  |  | 台 | 2 | 含安装附件 |  |  | 装备分公司 |
| 6 |  |  | 桥架 |  | 镀锌桥架300×100 |  |  |  |  |  | 米 | 60 | 含支架、接地辫等附件 |  |  | 建议废旧处理 |
| 高效沉淀池电气主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 代号 |  | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 一体式高效沉淀池自控一体箱 |  | 非标，不锈钢304，含PLC |  |  |  |  |  | 台 | 2 | 防护等级IP65，厂家配套 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 2 |  |  | 总等电位端子箱 |  | MEB等电位端子箱 |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 3 |  |  | 热镀锌扁钢 |  | 40×4 |  |  |  |  |  | 米 | 62 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 消毒计量池电气主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 代号 |  | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 | P5 |  | 配电柜 |  | GGD、不锈钢304 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP55 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 2 |  |  | 紫外消毒整流自控一体柜 |  | GGD、不锈钢304、含PLC |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP55，厂家配套 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 3 |  |  | 仪表箱 |  | 非标，不锈钢304、含防雷 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP65 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 4 | FIT501 |  | 超声波明渠流量计 |  | 4-20mA，四线制，带RS485 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 含安装附件 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 5 |  |  | 桥架 |  | 镀锌桥架400×150 |  |  |  |  |  | 米 | 20 | 含支架、接地辫等附件 |  |  | 建议废旧处理 |
| 6 |  |  | 总等电位端子箱 |  | MEB等电位端子箱 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 7 |  |  | 热镀锌扁钢 |  | 40×4 |  |  |  |  |  | 米 | 75 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 污泥浓缩池电气主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 代号 |  | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 | CB601-1102 |  | 设备控制箱 |  | 非标，不锈钢304 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP65 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 2 |  |  | 桥架 |  | 镀锌桥架200×100 |  |  |  |  |  | 米 | 10 | 含支架、接地辫等附件 |  |  | 建议废旧处理 |
| 3 |  |  | 总等电位端子箱 |  | MEB等电位端子箱 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 4 |  |  | 热镀锌扁钢 |  | 40×4 |  |  |  |  |  | 米 | 30 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 污泥脱水一体机电气主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 代号 |  | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 污泥脱水一体机自控一体柜 |  | GGD、不锈钢304、含PLC，江苏天尼威 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP54，厂家配套 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 2 |  |  | 三防三管荧光灯 |  | LED，3×20W |  |  |  |  |  | 盏 | 3 | 吊线安装 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 3 |  |  | 单联开关 |  | 220V 10A |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 距地1.5m明装 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 风机房电气主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 代号 |  | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 | 1AA |  | 进线柜 |  | MNS、镀锌钢板喷塑 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP42 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 2 | 2AA-5AA |  | 馈线柜 |  | MNS、镀锌钢板喷塑 |  |  |  |  |  | 台 | 4 | 防护等级IP42 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 3 | PLC |  | PLC柜 |  | GGD、镀锌钢板喷塑、含PLC |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP42 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 4 |  |  | 桥架 |  | 镀锌桥架400×150 |  |  |  |  |  | 米 | 10 | 含支架、接地辫等附件 |  |  | 建议废旧处理 |
| 5 | SB801 |  | 按钮箱 |  | 非标，不锈钢304、1拖3 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP55 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 6 | CB801 |  | 风机控制箱 |  | 非标，不锈钢304、1拖5 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP55 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 7 |  |  | 总等电位端子箱 |  | MEB等电位端子箱 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 8 |  |  | 热镀锌扁钢 |  | 40×4 |  |  |  |  |  | 米 | 50 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 9 |  |  | 接闪带 |  | ф10热镀锌圆钢 |  |  |  |  |  | 米 | 35 | 含支撑架 |  |  | 建议废旧处理 |
| 10 |  |  | 照明箱 |  | XRM |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 距地1.5m暗装 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 11 |  |  | 疏散照明箱 |  | CRM |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 距地1.5m暗装 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 12 |  |  | 插座箱 |  | KV5112型 |  |  |  |  |  | 台 | 2 | 距地0.3m暗装 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 13 |  |  | 双管荧光灯 |  | LED，30W×2 |  |  |  |  |  | 盏 | 6 | 吊线安装 |  |  | 建议废旧处理 |
| 14 |  |  | 应急灯 |  | LED，10W，应急时间30分钟，中川电气 |  |  |  |  |  | 盏 | 4 | 2.2米壁装 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 15 |  |  | 双联开关 |  | 220V 10A |  |  |  |  |  | 个 | 2 | 距地1.5m暗装 |  |  | 建议废旧处理 |
| 16 |  |  | 空调插座 |  | 220V 16A |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 距地0.3m暗装 |  |  | 建议废旧处理 |
| 加药一体机电气主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 代号 |  | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 | CB901-905 |  | 加药一体机控制箱 |  | 非标，不锈钢304，江苏天尼威 |  |  |  |  |  | 台 | 5 | 防护等级IP65，厂家配套 |  |  | 长沙物资仓库 |
| 2 |  |  | 总等电位端子箱 |  | MEB等电位端子箱 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 3 |  |  | 热镀锌扁钢 |  | 40×4 |  |  |  |  |  | 米 | 60 |  |  |  | 建议废旧处理 |
| 在线监测房电气主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 代号 |  | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 | IN-COD |  | COD分析仪 |  | 0-600mg/l，4-20mA，雷磁 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP55 |  |  | 装备分公司 |
| 2 | OUT-COD |  | COD分析仪 |  | 0-600mg/l，4-20mA，雷磁 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP55 |  |  | 装备分公司 |
| 3 | OUT-NH4-N |  | 氨氮分析仪 |  | 0-50mg/l，4-20mA，雷磁 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP55 |  |  | 装备分公司 |
| 4 | OUT-TP |  | 总磷分析仪 |  | 0-50mg/l，4-20mA，雷磁 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 防护等级IP55 |  |  | 装备分公司 |
| 5 |  |  | 数据采集仪 |  | 8通道，RS-485通讯，广州博控 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 装备分公司 |
| 6 |  |  | 取样泵 |  | 220V |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  | 装备分公司 |
| 7 |  |  | 总等电位端子箱 |  | MEB等电位端子箱 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 装备分公司 |
| 8 |  |  | 热镀锌扁钢 |  | 40×4 |  |  |  |  |  | 米 | 31 |  |  |  | 作废旧处理 |
| 9 |  |  | 接闪带 |  | ф10热镀锌圆钢 |  |  |  |  |  | 米 | 19 | 含支撑架 |  |  | 作废旧处理 |
| 10 |  |  | 照明箱 |  | XRM |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 距地1.5m暗装 |  |  | 作废旧处理 |
| 11 |  |  | 双管荧光灯 |  | LED，30W×2 |  |  |  |  |  | 盏 | 2 | 吊线安装 |  |  | 作废旧处理 |
| 12 |  |  | 双联开关 |  | 220V 10A |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 距地1.5m暗装 |  |  | 作废旧处理 |
| 13 |  |  | 单相五孔插座 |  | 220V 16A |  |  |  |  |  | 个 | 2 | 距地0.3m暗装 |  |  | 作废旧处理 |
| 14 |  |  | 空调插座 |  | 220V 16A |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 距地2.0m暗装 |  |  | 作废旧处理 |
| 办公区电气主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 代号 |  | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 总等电位端子箱 |  | MEB等电位端子箱 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 作废旧处理 |
| 2 |  |  | 局部电位端子箱 |  | LEB等电位端子箱 |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  | 作废旧处理 |
| 3 |  |  | 热镀锌扁钢 |  | 40×4 |  |  |  |  |  | 米 | 148 |  |  |  | 作废旧处理 |
| 4 |  |  | 接闪带 |  | ф10热镀锌圆钢 |  |  |  |  |  | 米 | 98 | 含支撑架 |  |  | 作废旧处理 |
| 5 |  |  | 弱电箱 |  | 含16路交换机 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 距地0.3m暗装 |  |  | 交换机保留发往装备分公司，弱电箱废旧处理 |
| 6 |  |  | 信息插座 |  | 86型 |  |  |  |  |  | 个 | 15 | 距地0.3m暗装 |  |  | 作废旧处理 |
| 7 |  |  | ZAL照明总箱 |  | PZ30 |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 距地1.5m暗装 |  |  | 作废旧处理 |
| 8 |  |  | 照明箱 |  | XRM |  |  |  |  |  | 台 | 9 | 距地1.5m暗装 |  |  | 作废旧处理 |
| 9 |  |  | 双管荧光灯 |  | LED，30W×2 |  |  |  |  |  | 盏 | 36 | 吸顶安装 |  |  | 作废旧处理 |
| 10 |  |  | 吸顶灯 |  | LED，10W |  |  |  |  |  | 盏 | 19 | 吸顶安装 |  |  | 作废旧处理 |
| 11 |  |  | 防水防尘开关 |  | LED，10W |  |  |  |  |  | 盏 | 4 | 吸顶安装 |  |  | 作废旧处理 |
| 12 |  |  | 双联开关 |  | 220V 10A |  |  |  |  |  | 个 | 16 | 距地1.5m暗装 |  |  | 作废旧处理 |
| 13 |  |  | 单联双控开关 |  | 220V 10A |  |  |  |  |  | 个 | 4 | 距地1.5m暗装 |  |  | 作废旧处理 |
| 14 |  |  | 单相五孔插座 |  | 220V 16A |  |  |  |  |  | 个 | 58 | 距地0.3m暗装 |  |  | 作废旧处理 |
| 15 |  |  | 空调插座 |  | 220V 16A |  |  |  |  |  | 个 | 16 | 距地2.0m暗装 |  |  | 作废旧处理 |
| 16 |  |  | 排风扇 |  | 220V 40W |  |  |  |  |  | 台 | 2 | 距地2.2m壁装 |  |  | 作废旧处理 |
| 17 |  |  | 红外线感应开关 |  | 220V 10A |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 吸顶安装 |  |  | 作废旧处理 |
| 自控设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 代号 |  | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 工程机 |  | 最新版I5、16G内存、1TB硬盘、24寸显示器 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 装备分公司 |
| 2 |  |  | 图控软件 |  | 国产（无限点） |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 装备分公司 |
| 3 |  |  | PLC编程软件 |  | STEP7最新版 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 装备分公司 |
| 4 |  |  | 激光打印机 |  | 黑白、A4 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 装备分公司 |
| 5 |  |  | UPS |  | 后备式电池、1KVA/60min |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 装备分公司 |
| 6 |  |  | 控制台 |  | 定制2人位 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 作废旧处理 |
| 空调及活动板房、钢材清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 代号 |  | 名称 |  | 型号及规格 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 空调 |  | 1.0P冷暖空调 |  |  |  |  |  | 台 | 13 |  |  |  | 作废旧处理 |
| 2 |  |  | 单/双层活动板房 |  | 综合 |  |  |  |  |  | m² | 300 |  |  |  | 作废旧处理 |
| 3 |  |  | 钢板 |  | 综合 |  |  |  |  |  | 吨 | 560 |  |  |  | 作废旧处理 |
| 4 |  |  | 钢筋 |  | 综合 |  |  |  |  |  | 吨 | 63 |  |  |  | 作废旧处理 |

廉洁协议书

发包方（甲方)：中铁环境科技工程有限公司（以下简称“甲方”）

承揽方(乙方)：                         （以下简称“乙方”）

为切实加强工程建设中的党风廉政建设，规范甲乙双方施工管理行为，防止不正之风 和违纪违法案件发生，维护双方的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和党风廉政 建设的有关规定，特订立本廉洁协议。

第一条 甲方的责任

（一）严格依照中铁环境公司制订的《劳务分包管理办法》和双方签订的《拆除及废旧物资处理合同》，对乙方的劳务工作进行管理监督。

（二）遵守国家关于工程建设的法律法规和党风廉政建设各项规定，不得为获取不正当利益，损害国家、企业的利益和乙方的合法权益。

（三）甲方领导及工作人员不得向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券以及回扣费、好处费、感谢费；不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（四）甲方领导及工作人员不得要求、暗示和接受乙方为自己装修住房和婚丧嫁娶、 配偶子女经商、入学、就业等提供资助。

（五）甲方领导及工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和健身、休闲、娱乐活动。

（六）甲方领导及工作人员不得向乙方介绍配偶、子女、亲属加入乙方的劳务队伍。

（七）发现乙方在劳务活动中有违规、违纪、违法行为，应及时提醒并予以制止。情节严重的，应向其上级主管单位或司法机关举报。

第二条 乙方的责任

（一）严格履行双方签订的《拆除及废旧物资处理合同》，依照合同组织施工，服从甲方的管理监督，严格执行甲方规定的技术标准和施工规范。

（二）与甲方的业务交往应保持健康正常。遵守国家法律法规，不得为获取不正当 利益，损害国家和甲方单位的利益。

（三）不得以任何名义向甲方领导及工作人员赠送礼品、礼金、有价证券或回扣费、好处费、感谢费；不得为甲方领导及工作人员报销任何应由甲方单位和个人支付的费用。

（四）不得为甲方领导及工作人员装修住房以及为其婚丧嫁娶、配偶子女经商、入学、就业提供资助；不得以任何理由安排甲方领导及工作人员参加高消费宴请和健身、休闲、 娱乐活动,更不得邀请甲方工作人员进入赌博及色情服务场所。

（五）不得雇用甲方领导及工作人员的配偶、子女、亲属。

（六）发现甲方有违规、违纪、违法行为，应坚决抵制，并向其上级纪检监察部门举报。

第三条 违约责任

（一）甲方违反本协议第一条所规定的责任行为，由甲方上级纪检监察部门依纪依法处理。如给乙方造成经济损失，由甲方负责等价赔偿。

（二）乙方违反本协议第二条所规定的责任行为，给甲方造成经济损失的，乙方应 负责等价赔偿；情节严重，损害甲方信誉和形象的，甲方今后不予合作；涉嫌犯罪的，由甲 方移交司法机关依法处理。

第四条 本协议作为合同的附件，与合同具有同等的效力。

第五条 本协议经双方签署后生效，至该项合同约定的工作内容竣工验收合格时终止。

第六条 本协议一式份，甲方执肆份，乙方执壹份。

甲	方（章）：中铁环境科技工程有限公司

负责人：

乙	方（章）：

法人代表

# 第五部分 样本格式

竞争性谈判响应文件格式

（单位及工程名称）

竞争性谈判响应文件

竞谈类型:

编    号：

包 件 号:

投标人：                     （盖章）

法定代表人

或委托代理人：               （签字）

年    月    日

样本格式：附录一

1.响应函

致中铁环境科技工程有限公司：

我们已经仔细阅读了贵方谈判编号为 号竞争性谈判文件，我方同意谈判文件中对供应方的约束。若成为成交人我们将以此作为提供物资及服务必须严格遵循的合同条件的 组成部分，并愿按照此次成交价格及谈判文件的要求，履行合同。

我们保证，如果我们的响应文件被接受，将严格执行响应文件及合同条款，认真履行卖 方的责任与义务。

我方同意响应文件在投递谈判响应文件截止日期起一年内有效，对我们具有约束力，并可随时被接受成交。我方保证，响应文件的所有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料 是真实准确的。

在正式合同准备签订或执行之前，本响应文件、贵方的书面通知及成交通知将构成约束我们双方的合同。我们理解贵方不一定接受最低价的响应文件。

供应商名称（加盖公章） 法定代表人或其授权人签字： 日期：

样本格式：附录二

2. 首次报价函

致： 中铁环境科技工程有限公司

我方已经仔细阅读    （编号）   竞争性谈判文件的全部内容，自愿参加     （包件号）   的竞争性谈判，并同意招标人在竞争性谈判文件中对我方的约束。经审慎测算，我方首次总报价为人民币（小写）           元整（大写                 元整）。（注：需与报价表相一致，需与在鲁班平台的第一次报价一致）。

我方保证，响应文件的所有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，招标人要求时我方将及时提交响应文件中所有复印件的原件，若竞争性谈判过程中我方提交的证明文件和资料失实，招标人有权否决我方的竞争性谈判响应，同时，我方将承担相应的法律责任。

若招标人授予我方合同，我方保证严格按照竞争性谈判文件要求和合同约定，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方在竞争性谈判中的各项承诺。

在正式合同准备签订或执行之前，报价函、招标人的书面通知及成交通知书将构成约束我们双方的合同。我方理解招标人不一定接受最低价或收到的任何响应文件。

投标人名称（公章）：

法定代表人

或委托代理人签字：

年    月    日

样本格式：附录三

3.授权委托书

中铁环境科技工程有限公司：

兹委托我公司（职务）（姓名）（性别  ，年龄    ，身份证号码：                为我公司代理人，全权代表我公司与贵部办理关于（工程名称、标段、具体工程内容）工程的（合同签订及履行）事宜。该代理人在（工程名称）的投标及施工中，有权以我公司的名义（签署投标书、签收文件资料、签订履行合同、签订补充协议、确认处理数量、办理结算，及代表我公司办理与履约及施工有关的一切事宜）。

代理人的代理权限为：对上述事项全权处理。 授权期限为：长期不可撤销授权。

附：1、法定代表人、委托代理人签名的身份证复印件；

2、投标人加盖印章及代理人签字的营业执照、资质证书、安全许可证、法人机构代码 证、税务登记证复印件。

授权单位：	(盖章)

法定代表人：	(签字)

委托代理人：	(签字)

日期：	年	月	日

样本格式：附录四

4.承诺书

致中铁环境科技工程有限公司：

关于贵方谈判编号为 竞争性谈判文件，我方自愿参加，我司对贵司所发的谈判文件所有条款予以确认，并进一步承诺如下：

1.我司所报的单价，已充分考虑了竞争性谈判文件要求成交单位应承担的所有义务及风险，由此造成或可能造成的费用我司已包含在报价中。

2.若我司成交，除非贵司要求，我司将不主动要求调整合同协议条款。否则，贵司可以取消我司的成交资格。

3.我司的承诺书，将作为谈判响应文件及签订合同的组成部分。若我司成交，我司同意 本竞争性谈判承诺书及所有谈判文件作为合同的组成部分，与合同具有同样的法律效力。

4.若我司没有成交，我司将不要求贵司做任何解释。

5.若我单位成交，在承诺范围内无条件接受招标人的分配，否则视为我单位违规，并自愿接受处罚。

6.我司将严格按照谈判文件及招标人相关要求进行废旧钢材处理事宜，如因我方问题而 造成处理不及时导致场地占用，而延误贵司施工工期的，我司承诺按照合同条款约定支付违约金。

7.我们将严格按照合同的规定做好服务工作，保证 24 小时联系畅通（业务联系人： ，电话：        ），对用户提出的问题或要求保证在最短时间内给予解决。

单位名称（加盖公章）：

法人代表人或其委托人签字：

日期：     年  月  日

样本格式：附录五谈判报价明细表

5.竞争性谈判报价明细表

| 序号 | 工程计价细目 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 |  | 项目拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 贮泥斗螺旋输送机 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 贮泥斗螺旋输送机，约11米长 |
| 2 | 贮泥斗拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 钢制立式设备，约6吨 |
| 3 | 箱式配电室 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 套 | 1 |  |  | 箱式配电室，500千伏安。不含与供电部门之间的衔接事务 |
| 4 | 污泥脱水间/加药间等撬装设备拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 套 | 6 |  |  |  |
| 5 | 配电箱/控制箱/配电柜/在线监测柜等拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 22 |  |  |  |
| 6 | 细格栅旋流沉沙器螺旋输送机拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 约4米长 |
| 7 | 细格栅旋流沉沙器拆除 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 钢制立式设备，约5.6吨 |
| 8 | 粗格栅除污机 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  | 8.2米长 |
| 9 | 泵房内单轨小车 | 清理、拆除、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 离心式鼓风机 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 电动伸缩门拆除 | 清理、拆除、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 樘 | 2 |  |  | 厂区大门伸缩电动门。 |
| 12 | 广照型LED路灯 | 清理、拆除、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 | 空调 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | 组 | 14 |  |  | 单体空调拆除 |
| 14 | 桥架 | 桥架拆除，规格综合考虑。现场勘查后包干工作量 | m | 210 |  |  |  |
| 15 | 电缆 | 电缆拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m | 3640 |  |  |  |
| 16 | 厌氧池 | 清理、拆除、切割、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | t | 500 |  |  | 厌氧池2座，钢制非标水池，约250吨/座 |
| 17 | 厌氧池内塑料蜂窝管 | 拆除外弃消纳处理 | m3 | 72 |  |  |  |
| 18 | 工艺进、出水，雨水管道 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m | 633 |  |  | 工艺进、出水，雨水管道 |
| 19 | 工艺阀门 | 清理、拆除、分类、转运装车、运输等全部工作内容 | 只 | 86 |  |  | 规格型号综合考虑，数量折中包干考虑 |
| 20 | 钢格栅盖板 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m2 | 42 |  |  |  |
| 21 | 池体栏杆拆除 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m | 152 |  |  |  |
| 22 | 拆除护栏网围墙 | 拆除、清理、回收、转运垃圾等全部工作内容 | m | 140 |  |  |  |
| 23 | 深砖砌检查井 | 清理、拆除、封堵等全部工作内容 | 座 | 2 |  |  | 深10米，拆除2米 |
| 24 | 污泥浓缩池 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 60 |  |  | 钢筋砼结构，10*4*5.5 |
| 25 | 粗格栅池拆除 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 12 |  |  | 钢筋砼结构，6*4*2 |
| 26 | 接触消毒池拆除 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 193 |  |  | 钢筋砼结构，26*4*4 |
| 27 | 厌氧池设备基础钢筋混凝土拆除 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 1209 |  |  | 钢筋砼结构 |
| 28 | 混凝土地面拆除 | 拆除、清理、回收钢筋、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 1016 |  |  | 混凝土地面及地沟等零星砼结构拆除综合考虑 |
| 29 | 挖淤泥、流砂 | 清理、转运垃圾等全部工作内容 | m3 | 128 |  |  | 厌氧池，沉砂池等池内淤泥清楚 |
| 30 | 建筑垃圾外运 | 清理、转运垃圾、处置等全部工作内容 | m3 | 2642 |  |  | 建筑垃圾外运费，运距综合，出厂后责任自负，包干单价 |
| 31 | 建渣消纳费 | 建筑垃圾外运集中消纳 | m3 | 2642 |  |  |  |
| 32 | 复垦种植土回填 | 复垦种植土回填 | m3 | 1960 |  |  |  |
| 33 | 平整场地、复耕 | 场地平整达到复耕条件，拿到业主单位验收文件 | m2 | 4368 |  |  |  |
| 34 | 提升泵房 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板屋面及墙面，5*6*6 |
| 35 | 仓库 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板屋面及墙面，5*5*4 |
| 36 | 鼓风机房及配电室 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板屋面及墙面，12*6*4 |
| 37 | 在线监控室 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板屋面及墙面，4*4*3 |
| 38 | 综合楼 | 拆除、清理、打包、转运装车、运输等全部工作内容 | 座 | 1 |  |  | 彩钢板房，2层，36*4.8*5.6 |
| 39 | 实心砖墙 | 拆除、清理、码垛、转运装车全部工作内容 | m3 | 37 |  |  | 240实体砖墙,2.2米高，70米 |
| 40 | C30商砼补路面 | 破碎、清理、转运垃圾处理等全部工作内容 | m2 | 140 |  |  | 拆除围墙后，恢复原占用路面，C30商砼，250厚。 |
| 41 | 池内污水排除 | 厌氧池、细格栅沉砂池、接触消毒池等的污水排除相关的一切工作内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 与老厂联通深井截断封堵 | 需与新建在运行处理厂配合 | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | RPIR模块保护性拆除 | 拆除、清理、对应零件打包、标号、封存、转运装车、运输等全部工作内容 | 套 | 48 |  |  |  |
| 44 | 配合设备等吊装 | 清理、拆除、打包、吊装、转运装车、运输等全部工作内容 | 车 | 6 |  |  | 集装箱及零碎件规整、装箱等 |
|  |  | 合计总价（A） |  |  |  |  |  |
| 第二部分 |  | 废旧物资回收 |  |  |  |  |  |
| 45 | 设备钢材 | 设备钢材根据建造时原设计图纸工程量，实行总价包干制 | 吨 | 400 |  |  | 拆除后回收 |
| 46 | 砼钢 | 砼钢根据建造时原设计图纸工程量，实行总价包干制，含临建板房、围栏、空调办公桌椅等。 | 吨 | 50 |  |  | 拆除后回收 |
|  |  | 合计总价（B） |  |  |  |  |  |
|  |  | 费用总价C=（B-A） |  |  |  |  |  |
|  |  | 增值税金（13%） |  |  |  |  |  |

样本格式：附录六施工组织方案

6.施工组织方案

施工组织方案包含但不限于以下内容：

1、项目拆除施工组织设计；

2、项目拆除施工的安全方案；

3、文明施工的技术组织措施；

4、确保拆除工程进度的技术组织措施；

5、工程拆除质量的成果及承诺；

6、劳动力和设备计划表；

7、建筑垃圾运输、处置方案（须提供弃场或堆场地址，并提供堆场许可证明、与堆场签订的合同或协议等证明资料）；

8、环境保护方案。